

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

**АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 октября 2019 года с. Вольно-Надеждинское № 513

**«О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 30.12.2015 № 525 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы»**

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [п](consultantplus://offline/ref=E935704A3C4299F897C33675CF1BCFE7F3585B63944D37D9AA2BB85F5D76w0W)остановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы», [постановлени](consultantplus://offline/ref=396A37D4CD0B9923963D921D5D35A3A5170216A77052D7794A6412D25CC1EB5ElAwFW)ем Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы, Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района», в целях обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей Надеждинского муниципального района, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 30.12.2015 №525 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы» (далее – постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в Паспорте Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района (далее - МБ), бюджета Приморского края (далее - КБ).  Общий объем финансирования Программы составляет 532 240,153 тыс. руб.:  2016 год – 42 221,300 тыс. руб. в том числе:  КБ- 20 000,000 тыс. руб.,  МБ – 22 221,300 тыс. руб.,  2017 год – 43990,370 тыс. руб., в том числе:  КБ – 26 846,750 тыс. руб.,  МБ – 17 143,620 тыс. руб.,  2018год – 13 386,392 тыс. руб., в том числе:  МБ– 10 505,360 тыс. руб.;  КБ – 2 881,032 тыс. руб.,  2019 год – 61 146,641тыс. руб., в том числе:  МБ– 30 890,641 тыс. руб.;  КБ – 30 256,000 тыс. руб.,  2020 год – 201 799,400тыс. руб., в том числе:  МБ – 20 844,315 тыс. руб.,  КБ – 180 955,085 тыс. руб.  2021 год – 169 696,050 тыс. руб., в том числе:  МБ – 18 023,168 тыс. руб.,  КБ – 151 672,882 тыс. руб. |

1.2. Пункт 7.1. Раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«7.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и бюджета Приморского края.

Общий объем финансирования Программы составляет 532 240,153 тыс. руб.:

2016 год – 42 221,300 тыс. руб. в том числе:

КБ- 20 000,000 тыс. руб.,

МБ – 22 221,300 тыс. руб.,

2017 год – 43990,370 тыс. руб., в том числе:

КБ – 26 846,750 тыс. руб.,

МБ – 17 143,620 тыс. руб.,

2018год – 13 386,392 тыс. руб., в том числе:

МБ– 10 505,360 тыс. руб.;

КБ – 2 881,032 тыс. руб.,

2019 год – 61 146,641тыс. руб., в том числе:

МБ– 30 890,641 тыс. руб.;

КБ – 30 256,000 тыс. руб.,

2020 год – 201 799,400тыс. руб., в том числе:

МБ – 20 844,315 тыс. руб.,

КБ – 180 955,085 тыс. руб.

2021 год – 169 696,050 тыс. руб., в том числе:

МБ – 18 023,168 тыс. руб.,

КБ – 151 672,882 тыс. руб.»

1.3. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы № 1 (в текущих ценах каждого года) в Паспорте Подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района» Программы (далее – Подпрограмма № 1) изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в текущих ценах каждого года) | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и бюджета Приморского края.  Общий объем финансирования Подпрограммы № 1составляет 488 462,423 тыс. руб.:  2016 год – 38226,000 тыс. руб., в том числе:  КБ – 20000,000 тыс. руб.,  МБ– 18226,000 тыс. руб.,  2017 год – 38 277,670 тыс. руб., в том числе:  КБ - 26 846,750 тыс. руб.,  МБ 11 430,920 тыс. руб.,  2018 год –4 201,292 тыс. руб. в том числе:  КБ – 2 881,032 тыс. руб.,  МБ – 1 320,260 тыс. руб.,  2019 год –50 047,011 тыс. руб. в том числе:  КБ – 30 256,000 тыс. руб.,  МБ – 19 791,011 тыс. руб.,  2020 год –195 014,400 тыс. руб. в том числе:  КБ – 180 955,085 тыс. руб.,  МБ – 14 059,315 тыс. руб.,  2021 год –162 696,050 тыс. руб. в том числе:  КБ – 151 672,882 тыс. руб.,  МБ – 11 023,168 тыс. руб. |

1.5.  Пункт 7.1. Раздела 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и бюджета Приморского края.

Общий объем финансирования Подпрограммы № 1 составляет 488 462,423 тыс. руб.:

2016 год – 38226,000 тыс. руб., в том числе:

КБ – 20000,000 тыс. руб.,

МБ– 18226,000 тыс. руб.,

2017 год – 38 277,670 тыс. руб., в том числе:

КБ - 26 846,750 тыс. руб.,

МБ 11 430,920 тыс. руб.,

2018 год –4 201,292 тыс. руб. в том числе:

КБ – 2 881,032 тыс. руб.,

МБ – 1 320,260 тыс. руб.,

2019 год –50 047,011 тыс. руб. в том числе:

КБ – 30 256,000 тыс. руб.,

МБ – 19 791,011 тыс. руб.,

2020 год –195 014,400 тыс. руб. в том числе:

КБ – 180 955,085 тыс. руб.,

МБ – 14 059,315 тыс. руб.,

2021 год –162 696,050 тыс. руб. в том числе:

КБ – 151 672,882 тыс. руб.,

МБ – 11 023,168 тыс. руб.»

1.6. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы № 2 (в текущих ценах каждого года) в Паспорте Подпрограммы № 2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Надеждинском муниципальном районе» Программы (далее – Подпрограмма № 2) изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в текущих ценах каждого года) | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района, бюджета Приморского края, средств собственников жилых помещений в МКД.  Общий объем финансирования Подпрограммы № 2 составляет 19 606,830 тыс. руб.:  2016 год – 550,000 тыс. руб., - МБ.,  2017 год – 2 168,700 тыс. руб., - МБ.,  2018 год – 5 568,500 тыс. руб., - МБ.,  2019 год – 6719,630 тыс. руб., - МБ.,  2020 год – 2 300,000 тыс. руб., - МБ.,  2021 год – 2 300,000 тыс. руб., - МБ. |

1.7.  Пункт 7.1. Раздела 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

«7.1. Мероприятия Подпрограммы могут быть реализованы за счет средств бюджета Приморского края, бюджета Надеждинского муниципального района, средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранными собственниками управляющими компаниями.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района, бюджета Приморского края, средств собственников жилых помещений в МКД.

Общий объем финансирования Подпрограммы № 2 составляет 19 606,830 тыс. руб.:

2016 год – 550,000 тыс. руб., - МБ.,

2017 год – 2 168,700 тыс. руб., - МБ.,

2018 год – 5 568,500 тыс. руб., - МБ.,

2019 год – 6719,630 тыс. руб., - МБ.,

2020 год – 2 300,000 тыс. руб., - МБ.,

2021 год – 2 300,000 тыс. руб., - МБ.»

1.8. Раздел «Объемы и источники финансирования Отдельные мероприятия программы в Паспорте «Отдельные мероприятия программы» Программы (далее – Отдельные мероприятия программы) изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в текущих ценах каждого года) | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района, бюджета Приморского края, средств собственников жилых помещений в МКД.  Общий объем финансирования Отдельные мероприятия программы составляет 24 170,900 тыс. руб.:  2016 год – 3 445,300 тыс. руб., - МБ.,  2017 год – 3 544,000 тыс. руб., - МБ.,  2018 год – 3 616,600 тыс. руб., - МБ.,  2019 год – 4 380,000 тыс. руб., - МБ.,  2020 год – 4 485,000 тыс. руб., - МБ.,  2021 год – 4 700,000 тыс. руб., - МБ. |

1.9.  Пункт 7.1. Раздела 7 «Ресурсное обеспечение Отдельные мероприятия программы» Отдельные мероприятия программы изложить в следующей редакции:

«7.1. Мероприятия Отдельные мероприятия программы могут быть реализованы за счет средств бюджета Приморского края, бюджета Надеждинского муниципального района.

Мероприятия Отдельные мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района, бюджета Приморского края.

Общий объем финансирования Отдельных мероприятий программы составляет 24 170,900 тыс. руб.:

2016 год – 3 445,300 тыс. руб., - МБ.,

2017 год – 3 544,000 тыс. руб., - МБ.,

2018 год – 3 616,600 тыс. руб., - МБ.,

2019 год – 4 380,000 тыс. руб., - МБ.,

2020 год – 4 485,000 тыс. руб., - МБ.,

2021 год – 4 700,000 тыс. руб., - МБ.»

2. Финансовому управлению администрации Надеждинского муниципального района (Брагина) предусмотреть финансовое обеспечение Программы.

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

4. Отделу по информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Надеждинского муниципального района.

И.о. главы администрации Надеждинского

муниципального района А.В. Султанов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016-20201 годы» | | | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов жилищно- коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района на 2016-2021 годы» | | | | | | | | | | | |
|
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Источник финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) | | | | |  | Ответственный исполнитель |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подпрограмма I «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района» | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Мероприятия по проведению капитального ремонта сетей и объектов жизнеобеспечения** | 2016-2021 годы | КБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОЖО АНМР |
| Бюджет НМР | **22074,290** | 9475,190 | 3799,100 | 0,000 | 0,000 | 2300,000 | 6500,000 |
| **2** | **Проектирование ( включая изыскания и проведение государственной экспертизы) и строительство сетей и объектов коммунального хозяйства, в том числе:** | 2016-2021 годы | КБ | **186392,882** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34720,000 | 151672,882 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **8784,669** | 2346,900 | 151,270 | 0,000 | 4783,331 | 280,000 | 1223,168 |
| 2.1 | Проектирование ( включая изыскания и проведение государственной экспертизы) водопроводной сети п.Новый-с.В-Наджединское | 2016-2021 годы | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **1838,170** | 1686,900 | 151,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| 2.2. | Проведение изысканий (включая проведение государственной экспертизы изысканий) водопроводной сети от водопровода из подземных источников Пушкинского месторождения до п. Раздольное, водопроводной сети от водопровода из подземных источников Пушкинского месторождения в районе микрорайна Даманксий до п. Таежный, водопроводной сети от водопровода из подземных источников Пушкинского месторождения в районе Мирный до п. Тавричанка, подготовка межевых планов | 2019-2020 годы | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОЖО АНМР УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **4783,331** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4783,331 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Подготовка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации водопроводной сети от водопровода из подземных источников Пушкинского месторождения до п. Раздольное, водопроводной сети от водопровода из подземных источников Пушкинского месторождения в районе микрорайна Даманксий до п. Таежный, водопроводной сети от водопровода из подземных источников Пушкинского месторождения в районе Мирный до п. Тавричанка | 2020-2021 годы | КБ | **34720,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34720,000 | 0,000 | ОЖО АНМР УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **280,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 280,000 | 0,000 |
| 2.4. | Строительство водопроводной сети от водопровода из подземных источников Пушкинского месторождения до п. Раздольное, водопроводной сети от водопровода из подземных источников Пушкинского месторождения в районе микрорайна Даманксий до п. Таежный, водопроводной сети от водопровода из подземных источников Пушкинского месторождения в районе Мирный до п. Тавричанка | 2020-2021 годы | КБ | **151672,882** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 151672,882 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **1223,168** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1223,168 |
| 2.3. | Строительство водозаборного сооружения (скважины) п. Раздольное, мкрн. Силикатный | 2016-2021 годы | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **660,000** | 660,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Проведение работ по обеспечению бесперебойной работы системы водоотведения на улицах Котовского и Трудовой в с. Вольно-Надеждинское | 2019-2021 год | Бюджет НМР | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| **3.** | **Проектирование( включая изыскания) и строительство очистных сооружений в п.Раздольное** | 2016-2021 годы | КБ | **46846,750** | 20000,000 | 26846,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **12789,460** | 6008,910 | 6780,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Инженерно-геологические изыскания для проектирования и строительства очистных сооружений п. Раздольное | 2016 год | Бюджет НМР | **994,410** | 994,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| 3.2. | Сбор исходных данных для проектоно-сметной документации(данные о фоновых концентрациях, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе п. Раздольное) | 2016 год | Бюджет НМР | **14,500** | 14,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| 3.3. | Пректно-сметная документация на строительство очистных сооружений п. Раздольное | 2016 год | КБ | **2084,000** | 2084,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **521,000** | 521,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений п. Раздольнное | 2016 год | КБ | **428,770** | 428,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **107,190** | 107,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5. | Строительство очистных сооружений п. Раздольное | 2016-2017 годы | КБ | **44333,980** | 17487,230 | 26846,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **11083,510** | 4371,810 | 6711,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. | Строительный контроль строительства очистных сооружений в п. Раздольное | 2016-2017 годы | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **5,850** | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7. | Подготовка технического плана очистных сооружений в п. Раздольное для постановки сооружения на кадастровый учет | 2017 год | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **63,000** | 0,000 | 63,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | **Проектирование( включая изыскания), строительство, реконструкция очистных сооружений на территории Надеждинского муниципального района** | 2019-2021 годы | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **15000,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6000,000 | 6000,000 | 3000,000 |
| 4.1. | Проведение инженерных изысканий (геологических, геодзических,экологических, гидрометеорологических изысканий) для проектирования и строительства очистных сооружений п. Оленевод, п. Девятый Вал, п. Новый до с. В-Надеждинское, п. Тавричанка ул. Лесная, в районе ул. Приморская, ст. Барановский | 2019 -2021 | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **15000,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6000,000 | 6000,000 | 3000,000 |
| 4.2. | Межевание, подготовка кадастровых паспортов, отвод земельных участков под объектами, подготовка технических планов, отвод земельных участков под строительство и реконструкцию объектов, постановка земельных участков на государственный кадастр недвижимости | 2019 -2021 | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3. | Пректно-сметная документация на строительство (реконструкция) очистных сооружений п. Оленевод, п. Девятый Вал, п. Новый до с. В-Надеждинское, п. Тавричанка ул. Леснаяв, районе ул. Приморская, ст. Барановский | 2019 -2021 | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **5.0** | **Реконструкция котельной №15 п. Новый Надеждинского муниципального района (прокладка подводящих газовых сетей, включая проектирование и проведение государственной экспертизы)** | 2018 -2021 годы | КБ | **179372,117** | 0,000 | 0,000 | **2881,032** | **30256,000** | **146235,085** | **0,000** | УГиА АНМР |
| Бюджет НМР | **7399,575** | **0,000** | **0,000** | **1120,260** | **5100,000** | **1179,315** | **0,000** |
| **6.0** | **Приобретение оборудования, содержание, проведение ремонтных работ на сетях и объектах жизнеобеспечения** | 2016-2021 годы | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОЖО АНМР |
| Бюджет НМР | **4302,680** | **395,000** | **700,000** | **200,000** | **2407,680** | **300,000** | **300,000** |
| **7.0** | **Проектирование, установка и оснащение систем пожарной сигнализации на объектах коммунального хозяйства** | 2016-2021 годы | Бюджет НМР | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОЖО АНМР |
| **8.0** | **Декларирование и страхования гидротехнического сооружения "Давыдовское водохранилище"** | 2019-2021 годы | КБ | **0,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОЖО АНМР |
| Бюджет НМР | **1500,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 |
| **9.0** | **Исследование существующего положения и перспектив развития гидросистем Надеждинского муниципального района, исследование существующего положения и перспектив развития теплосистем Надеждинского муниципального района (актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения)** | 2020 год | Бюджет НМР | **4000,000** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | ОЖО АНМР |
|  | **ВСЕГО Подпрограмма I «Капитальный ремонт, реконструкция, проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района»** |  | КБ | **412611,749** | **20000,000** | **26846,7500** | **2881,032** | **30256,000** | **180955,085** | **151672,882** |  |
| Бюджет НМР | **75850,674** | **18226,000** | **11430,920** | **1320,260** | **19791,011** | **14059,315** | **11023,168** |
| **ИТОГО** | **488462,423** | **38226,000** | **38277,670** | **4201,292** | **50047,011** | **195014,400** | **162696,050** |
| Подпрограмма II «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Надеждинском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Мероприятия по ремонту торцевого фасада первого подъезда многоквартирного дома по адресу: п. Раздольное, ул. Ленинская, д. 2А** | 2018-2021 годы | КБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОМИ АНМР ОЖО АНМР |
| Бюджет НМР | 482,500 | **0,000** | 0,000 | 482,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2.** | **Отчисления взносов за капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах НМР** | 2016-2021 годы | КБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОМИ АНМР ОЖО АНМР |
| Бюджет НМР | 15684,700 | 550,000 | 2168,700 | 5086,000 | 3280,000 | 2300,000 | 2300,000 |
| **3.** | **Мероприятия по ремонту и аварийно-восстановительным работам.** | 2019-2021 годы | КБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОЖО АНМР |
| 2019-2021 годы | Бюджет НМР | 3439,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3439,630 | 0,000 | 0,000 |
|  | **ВСЕГО Подпрограмма II «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Надеждинском муниципальном районе»** | 2016-2021 годы | **КБ** | 0,000 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| Бюджет НМР | **19606,830** | **550,000** | **2168,700** | **5568,500** | **6719,630** | **2300,000** | **2300,000** |
| **ИТОГО** | **19606,830** | **550,000** | **2168,700** | **5568,500** | **6719,630** | **2300,000** | **2300,000** |
| Отдельные мероприятия программы | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | 2016-2021 годы | Бюджет НМР | **23970,900** | 3445,300 | 3544,000 | 3416,600 | 4380,000 | 4485,000 | 4700,000 | АНМР |
| **2.** | **Проведение преддекларационного обследования ГТС Давыдовское** | 2018-2021 годы | Бюджет НМР | **200,000** | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | АНМР |
|  | **ВСЕГО Отдельные мероприятия Программы** |  | **КБ** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0,000 | 0,000 |  |
| Бюджет НМР | **24170,900** | **3445,300** | **3544,000** | **3616,600** | **4380,000** | **4485,000** | **4700,000** |
| **ИТОГО** | **24170,900** | **3445,300** | **3544,000** | **3616,600** | **4380,000** | **4485,000** | **4700,000** |
|  | **ВСЕГО ПРОГРАММА** |  | **КБ** | **412611,749** | **20000,000** | **26846,750** | **2881,032** | **30256,000** | **180955,085** | **151672,882** |  |
| Бюджет НМР | **119628,404** | **22221,300** | **17143,620** | **10505,360** | **30890,641** | **20844,315** | **18023,168** |
| **ИТОГО** | **532240,153** | **42221,300** | **43990,370** | **13386,392** | **61146,641** | **201799,400** | **169696,050** |