ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 марта 2020 года                     с. Вольно-Надеждинское                                         № 101

О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 01.11.2019 № 605 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района», в целях повышения уровня и качества жизни сельского населения путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 01.11.2019 № 605 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы» изменение, изложив муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

3. Отделу по информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района Серебренникову О.Г.

Глава администрации Надеждинского

муниципального района						                         Р.С. Абушаев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Надеждинского муниципального района

от 20.03.2020  № 101

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района на 2020-2025 годы»

с. Вольно-Надеждинское

2019 год

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района на 2020-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района на 2020-2025 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Устав Надеждинского муниципального района. 3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация Надеждинского муниципального района |
| Разработчики Программы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района, Управление образования администрации Надеждинского муниципального района, Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района, Правовое управление администрации Надеждинского муниципального района, Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района, Отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района |
| Соисполнители Программы | Управление градостроительства и архитектуры градостроительства администрации Надеждинского муниципального района, Управление образования администрации Надеждинского муниципального района, Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района, Правовое управление администрации Надеждинского муниципального района, Глава администрации Надеждинского сельского поселения, Глава администрации Раздольненского сельского поселения, Глава администрации Тавричанского сельского поселения |
| Цель Программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения путём развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов Надеждинского муниципального района |
| Задачи Программы | 1) Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов Надеждинского муниципального района, расположенных в сельской местности, объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 2) Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности, к сельскому образу жизни 3) Повышение престижности проживания в сельской местности. 4) Улучшения демографической ситуации в Надеждинском муниципальном районе. |
| Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года) | Общий объем средств, необходимых на финансирование мероприятий Программы, составляет 4 387 985,1 тыс. руб., в том числе: Объем средств федерального (краевого) бюджета - 4 307 483,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 26 604,7 тыс. руб.; 2021 год – 278 681,7 тыс. руб.; 2022 год – 989 808,9 тыс. руб.; 2023 год – 2 817 069,5 тыс. руб.; 2024 год – 136 852,3 тыс. руб.; 2025 год – 58 466,9 тыс. руб. Объем средств бюджета Надеждинского муниципального района – 80 501,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 16 200,7 тыс. руб.; 2021 год – 8 480,2 тыс. руб.; 2022 год – 13 868,5 тыс. руб.; 2023 год – 28 604,5 тыс. руб.; 2024 год – 6 989,7 тыс. руб.; 2025 год – 6 357,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2025 года обеспечить повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий Надеждинского муниципального района, а также позволит увеличить благоприятные условия для комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности: 1) Создать и обустроить 6 детских площадок с элементами зон отдыха. 2) Провести освещение 18 км улиц населенных пунктов Надеждинского муниципального района. 3) Организовать 18 км пешеходных коммуникаций (дорожек, тропинок). 4) Обустроить 3 км ливневых стоков. 5) Обустроить 47 общественных колодцев и водоразборных колонок. 6) Обустроить 76 площадок накопления твердых коммунальных отходов. 7) Провести работы по ремонту, реконструкции и благоустройству 12 братских могил и памятных знаков. 8) Обеспечить население Надеждинского муниципального района качественной питьевой водой на 100%. 9) Обеспечить население Надеждинского муниципального района качественной коммунальной услугой водоотведения на 100%. 10) Газифицировать 5 населенных пунктов Надеждинского муниципального района с общим числом постоянного населения в количестве 30,3 тыс. чел. 11) Увеличить долю граждан Надеждинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40,0%. 12) Увеличить протяженность реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам на 1,65 км. 13) Увеличить площадь реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам на 9870 кв.м. 14) Обеспечение площадки под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, инженерной инфраструктурой на 100%. 2) Обеспечить площадки под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, транспортной инфраструктурой на 100%. |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2025 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма №1 «Мероприятия по благоустройству сельских территорий Надеждинского муниципального района». Подпрограмма №2 «Создание объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, под компактную жилищную застройку». Подпрограмма №3 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях Надеждинского муниципального района». Подпрограмма №4 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Надеждинского муниципального района» |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1) Количество обустроенных детских площадок, с элементами зон отдыха; 2) Протяженность уличного освещения; 3) Количество обустроенных пешеходных коммуникаций (дорожек, тропинок); 4) Протяженность обустроенных ливневых стоков; 5) Количество обустроенных общественных колодцев и водоразборных колонок; 6) Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов; 7) Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству. 8) Доля населения Надеждинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой. 9) Доля населениям Надеждинского муниципального района, обеспеченного качественной коммунальной услугой водоотведения. 10) Количество газифицированных населенных пунктов Надеждинского муниципального района. 11) Доля граждан Надеждинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 12) Протяженность реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам; Площадь реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам. 14) Доля площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, обеспеченных инженерной инфраструктурой. 15) Доля площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, обеспеченных инженерной инфраструктурой. |
| Организация управления и система контроля над исполнением Программы | 1. Контроль над исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы в сфере градостроительства, земельных и имущественных отношений. 2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия

Программы

## Надеждинский муниципальный район, благодаря его особенностям географического расположения, является транспортным узлом юга Приморья. По территории муниципального района проходят государственная автомобильная трасса федерального значения и транссибирская железнодорожная магистраль. Граничит с районами: Уссурийским, Хасанским; городами: Артемом, Владивостоком. Часть границ района приходится на морское побережье. Площадь муниципального района составляет 1595,67 км².

В границах Надеждинского муниципального района  образовано 3 сельских поселения, объединяющих  34 населенных пункта, при общей численности населения 38451 человек и занимает первое место по численности населения среди муниципальных районов  Приморского края.  Население муниципального района является полностью сельским.

Самым крупным по численности населения сельским поселением  Надеждинского муниципального района является Надеждинское сельское поселение с численностью 19,4 тыс. чел.

### На протяжении долгих десятилетий до кризиса 90-х годов в муниципальном районе работали сельскохозяйственные предприятия. Надеждинский  район был сельскохозяйственным. В связи с кризисом в 90-е годы в экономике муниципального района начали развиваться негативные тенденции, которые усилились в связи с длительной кризисной ситуацией в стране. Произошел резкий спад объемов производства в сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу во всех отраслях   муниципального района.

Ликвидированы следующие сельскохозяйственные предприятия: совхоз «Раздольненский», совхоз «Владивостокский», совхоз «Тихоокеанский», ОАО «Надеждинское»,  Зверосовхоз «Тавричанский», Зверосовхоз «Кедровский».

Несмотря на указанное выше, и в настоящее время ведущей отраслью экономики Надеждинского муниципального района, обеспечивающей 18-20% роста валового выпуска продукции (работ и услуг) ежегодно, является сельское хозяйство.

В реестре сельскохозяйственных товаропроизводителей состоит 12 сельскохозяйственных организаций, 58 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ), 6 индивидуальных предпринимателей и более 10 000 личных подсобных хозяйств.

Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым. Среднeмecячная начисленная заработная плата одного работника Надеждинского муниципального района 30,6 тыс. руб., что составляет 68,4% заработной платы одного работника Приморского края (44,75 тыс. руб.). Низкая оплата труда, необеспеченность объектами инженерной, транспортной и социальной  инфраструктуры создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности.

Администрации Надеждинского муниципального района для повышения уровня жизни в сельской местности необходимо решить следующие проблемы:

- Изношенность инженерных коммуникаций, которые составляют  70%.

- Изношенности сетей и дефицит электрической мощности для нужд сельского населения и организаций муниципального района. Необходимо строительство питающих центров энергоснабжения (например, для строительства такого центра в п. Западный необходимо 350,0 млн. руб.).

- Отсутствие очистных сооружений. На сегодняшний день на территории района отсутствуют действующие локальные очистные (за исключением микрорайона «Военный городок» п. Раздольное производительностью 600 м3/сут.). Канализационные стоки 90% сбрасываются в акваторию Амурского залива.

- Низкое качество питьевой воды. Вода соответствует по качеству СанПиН  в следующих населенных пунктах: с. Вольно - Надеждинское, п. Новый, с. Прохладное,            п. Шмидтовка, п. Зима - Южная Надеждинского сельского поселения (38,7% населения). Остальные населенные пункты Надеждинского сельского поселения, а так же населенные пункты Тавричанского и Раздольненского сельского поселения не обеспечены питьевой водой соответствующего качества.

- Неудовлетворительное состояние дорог местного значения общего пользования.

- Нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях.

- Наличие ветхого и аварийного жилья (35 многоквартирных домов, 218 семей).

- Несоответствие современным требованиям, разобщенность зданий здравоохранения, нехватка площадей в них.

- Дополнительная нагрузка на муниципальные структуры - наличие дачных обществ (407 СНТ, 63840 дачных участков). В летний период численность муниципального района увеличивается в 6 раз и достигает  250,0 тыс. чел. (с учетом дачников – городских жителей, выезжающих на лето в сельскую местность). Возникают проблемы по вывозу ТБО и ремонту автомобильных дорог местного значения. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории Надеждинского мцнийципального района.

- Реализация на территории муниципального района «Дальневосточного гектара». В администрацию муниципального района  поступает  множество жалоб от пользователей Дальневосточным гектаром об отсутствии инфраструктуры к земельным участкам.

Для создания комфортных условий для проживания в сельской местности  необходимо газифицировать населенные пункты Надеждинского муниципального района. В настоящее время  сельские населенные пункты муниципального района не газифицированы.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения.

Одной из мер решения проблем муниципального района – участие в государственных программах.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, расширение рынка труда, развитие процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки из краевого и федерального бюджетов.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района на 2020-2025 годы» направлена на сбалансированное решение социальных, экономических и инфраструктурных проблем развития сельских территорий Надеждинского муниципального района (далее – Программа).

К основным рискам реализации Государственной программы относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции и недостаточным уровнем софинансирования из краевого и федерального бюджетов;

финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий Программы, что в конечном итоге отразится на выполнении ее показателей.

Способом управления рисками, связанными с реализацией Программы, является мониторинг ее реализации, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для ее реализации, своевременная корректировка программных мероприятий и индикаторов (показателей).

Раздел 2. Цель и задачи Программы

2.1. Целью Программы является повышение уровня и качества жизни сельского населения путём развития инженерной, транспортной и социальной  инфраструктуры населенных пунктов Надеждинского муниципального района

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной, транспортной и социальной  инфраструктуры.

2.2.2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности, к сельскому образу жизни.

2.2.3. Повышение престижности  проживания  в  сельской  местности.

2.2.4. Улучшения демографической ситуации в Надеждинском муниципальном районе.

Раздел 3. Ожидаемые конечные результаты, индикаторы и показатели Программы

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2020 - 2025 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

6.1. Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Механизм реализации Ппрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации Программы.

6.2.  Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

6.2.1. Составления проектно-сметной документации на выполнение работ по мероприятиям Программы.

6.2.2.Осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.2.3. Предоставления субсидий из федерального (краевого) бюджета на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района».

6.2.4. Финансирования расходов за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района на развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального (краевого) бюджета и бюджета Надеждинского муниципального района.

Общий объем средств, необходимых на финансирование мероприятий Программы, составляет 4 387 985,1 тыс. руб., в том числе:

Объем средств федерального бюджета –  4 307 483,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год –  26 604,7  тыс. руб.;

2021 год – 278 681,7 тыс. руб.;

2022 год –  989 808,9  тыс. руб.;

2023 год – 2 817 069,5  тыс. руб.;

2024 год –   136 852,3  тыс. руб.;

2025 год –   58 466,9  тыс. руб.

Объем средств бюджета Надеждинского муниципального района –  80 501,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год –  16 200,7  тыс. руб.;

2021 год – 8 480,2 тыс. руб.;

2022 год – 13 868,5  тыс. руб.;

2023 год – 28 604,5   тыс. руб.;

2024 год – 6 989,7 тыс. руб.;

2025 год – 6 357,6 тыс. руб.

7.2. Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, приведена в приложении № 3 к Программе.

7.3. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Надеждинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета Надеждинского муниципального района.

Раздел 8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения

8.1. Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы градостроительства, земельные и имущественные отношения.

8.2. Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района.

Отдел жизнеобеспечения  администрации Надеждинского муниципального района:

8.2.1. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении Программы в отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.2. Ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы в отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района по форме согласно Приложению № 4  к настоящей Программе.

8.2.3. При завершении реализации Программы направляет в отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района отчет о выполнении программных мероприятий в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 и сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме согласно приложению № 4 и № 5 к настоящей Программе.

8.3. Соисполнители Программы:

8.3.1. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в  отдел жизнеобеспечения  администрации Надеждинского муниципального района.

8.3.2. Ежеквартально уточняют с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав ее исполнителей.

8.3.3. При завершении реализации Подпрограммы представляют отчет о выполнении программных мероприятий и сведения об оценке эффективности реализации Подпрограммы в отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района.

Раздел 9.  Оценка эффективности Программы

9.1. Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

## Оценка эффективности реализации Программы определяется по методике в соответствии с  Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 №1160.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

По результатам оценки эффективности реализации Программы отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района готовит заключение об эффективности реализации Программы.

9.2. Реализация Программы в полном объеме позволит создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности, к сельскому образу жизни

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие

сельских территорий Надеждинского муниципального районе»

на 2020 - 2025 годы

### Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Сроки реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма № 1 «Мероприятия по благоустройству сельских территорий Надеждинского муниципального района» |
| 1 | Обустроенные зоны отдыха, спортивные и детские площадки | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Протяженность освещенных улиц | км | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Протяженность пешеходных коммуникаций | км | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Протяженность обустроенных ливневых стоков | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Обустроенные колодцы и водоразборные колонки | шт. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Обустроенная площадка ТБО | шт. | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 7 | Восстановленная площадка природного ландшафта и историко-культурный памятник | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма № 2 «Создание объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, под компактную жилищную застройку» |
| 1 | Доля площадок под компактную жилищную застройку на территории Надеждинского муниципального района, обеспеченных транспортной инфраструктурой | % | 0 | 0 | 16,8 | 72,5 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля площадок под компактную жилищную застройку на территории Надеждинского муниципального района, обеспеченных инженерной инфраструктурой. | % | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 72,5 | 100,0 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях Надеждинского муниципального района» |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 38,7 | 61,5 | 75,4 | 87,2 | 100 | 100 |
| 2 | Доля населения, обеспеченного качественной коммунальной услугой водоотведения | % | 38,7 | 61,5 | 75,4 | 87,2 | 100 | 100 |
| 3 | Количество населенных пунктов, подключенных к газоснабжению | шт. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 26,0 | 28,4 | 31,7 | 35,0 | 38,0 | 40,0 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Надеждинского муниципального района» |
| 1 | Протяженность реконструируемых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0,32 | 0,415 | 0,560 | 0,35 |
| 2 | Площадь реконструируемых автомобильных дорог | кв.м. | 0 | 0 | 1920 | 2490 | 3360 | 2100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие

сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020 - 2025 годы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы, подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь с показате лями Подпрог раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по благоустройству сельских территорий Надеждинского муниципального района» |
| 1.1 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских площадок | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2020-2025 годы | Обустройство существующих зон массового отдыха людей на территории Надеждинского муниципального района. Обустройство 6 детских площадок в следующих населенных пунктах: п. Тавричанка (1ед.), п. Девятый Вал (1 ед.), п. Соловей ключ (1 ед.), п. Де – Фриз (1 ед.), п. Раздольное (1 ед.), п. Оленевод (1 ед.). | Не достижение запланированного значения показателя | № 1 |
| 1.2. | Организация освещения территории сельских населенных пунктах Надеждинского муниципального района | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2020-2025 годы | Освещение центральных улиц на сельских территориях Надеждинского муниципального района: 1) п. Тавричанка (ул. Парковая до ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Шахтерская, ул. Геологов, ул. Мирная, ул. Рыбацкая, ул. Московская), 2) п. Девятый Вал (ул. Ленина, ул. Набивайло), 3) п. Де-Фриз (ул. Победы, ул. Ветеранов), 4) с. Прохладное (ул. Набережная), 5) п. Раздольное (ул. Лазо). | Не достижение запланированного значения показателя | № 2 |
| 1.3.1 | Организация пешеходных коммуникаций | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2020-2025 годы | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе дорожек и тропинок вдоль следующих центральный улиц сельских населенных пунктов, через которые проходят автомобильные дороги общего пользования: 1) п. Тавричанка (ул. Осипенко, ул. Парковая, ул. Шахтерская, ул. Некрасова, ул. 60 лет ВЛСКМ, ул. Индустриальная), 2) п. Девятый Вал (ул. Зеленая, ул. Набивайло, ул. Ленина) | Не достижение запланированного значения показателя | № 3 |
| 1.4. | Организация ливневых стоков вдоль дорог общего пользования в сельских населенных пунктах | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2020-2025 годы | Обеспечение беспрепятственного стока ливневых вод в целях предотвращения разрушений, в том числе дорожного полотна, в п. Тавричанка вдоль улиц: Щелкунова, Морская, Весенняя и Ленина. | Не достижение запланированного значения показателя | № 4 |
| 1.5. | Обустройство существующих общественных колодцев и водоразборных колонок в сельских населенных пунктах | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2020-2025 годы | Обеспечение населения сельских территорий качественной питьевой водой. Обустройство существующих 3-х колодцев в п. Западный, 3-х колодцев в п. Де-Фриз, 41-го колодца в с. Вольно - Надеждинское | Не достижение запланированного значения показателя | № 5 |
| 1.6. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2020-2025 годы | Обустройство площадок для складирования коммунальных отходов, формирование культуры поведения сельских жителей по утилизации твердых бытовых отходов. Ожидаемым результатом является обустройство 20-ти площадок в п. Тавричанка, 2-х площадок на ж/д станции Барановская, 5-ти площадок в п. Девятый Вал, 12-ти площадок в п. Новый, 3-х площадок в с. Прохладное, 15-ти площадок в с. Вольно-Надеждинское, 19-ти площадок в п. Раздольное | Не достижение запланированного значения показателя | № 6 |
| 1.7. | Сохранение природных ландшафтов и восстановление историко-культурных памятников на территории Надеждинского муниципального района | Управление градостроительства и архитектуры АНМР | 2020-2025 года | Сохранение исторически сложившегося культурного облика села и восстановление историко-культурного наследия. Восстановление объектов воинской славы в следующих населенных пунктах: п. Тавричанка (3 объекта), п. Девятый Вал (1 объект), с. В-Надеждинское (2 объекта), п. Западный (1 объект), п. Раздольное (2 объекта), п. Оленевод (1 объект), с. Нежино (1 объект), п. Тимофеевка (1 объект) | Недостижение запланированного значения показателя | № 7 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Создание объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, под компактную жилищную застройку» |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации, подготовка проектов планировки, проектов межевания территории, экспертиза проектной документации | Управление градостроительства и архитектуры АНМР | 2020-2022 года | Подготовка документации для строительства транспортной и инженерной инфраструктуры к трем массивам под компактную жилищную застройку в п. Мирный, с. Нежино, с. Кипарисово | Не достижение запланированного значения показателя | №1,2 |
| 2.2. | Строительство транспортной инфраструктуры | Управление градостроительства и архитектуры АНМР | 2023-2024 года | Ввод в действие автомобильных дорог местного значения (подъездных путей) к жилищным застройкам: п. Мирный (2,8 км), с. Нежино (7,2 км), с. Кипарисово (6,115 км) | Не достижение запланированного значения показателя | №1,2 |
| 2.3. | Строительство инженерной инфраструктуры | Управление градостроительства и архитектуры АНМР | 2025 год | Ввод в действие локальных водопроводов к жилищным застройкам: п. Мирный (3,4 км), с. Нежино (7,2 км), с. Кипарисово (6,115 км) | Не достижение запланированного значения показателя | №1,2 |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях Надеждинского муниципального района» |
| 3.1 | Строительство водопровода в населенных пунктах Надеждинского муниципального района |
| 3.1.1 | Проектирование и строительство водопровода п. Соловей Ключ | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2022-2023 годы | Проектирование и строительство новой водопроводной сети в п. Соловей Ключ (5 км) | Не достижение запланированного значения | № 1,2 |
| 3.1.2 | Проектирование и строительство водопровода с. Вольно-Надеждинское | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2021-2024 годы | Проектирование и строительство новой водопроводной сети в с. Вольно - Надеждинское (ул. Анисимова - 2 км, ул. Ленина – 2 км) | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.1.3 | Проектирование и строительство водопровода п. Де-Фриз | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2022-2023 годы | Проектирование и строительство новой водопроводной сети в п. Де - Фриз (8 км) | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.1.4 | Проектирование и строительство водопровода п. Оленевод | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2022-2023 годы | Проектирование и строительство новой водопроводной сети в п. Оленевод (2 км) | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.2 | Строительство канализационного коллектора и локальных очистных сооружений в населенных пунктах Надеждинского муниципального района |
| 3.2.1 | Строительство напорного коллектора с перекачной станцией с. В-Надеждинское - п. Новый – с. Прохладное | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2021-2023 годы | Строительство нового напорного коллектора с перекачной станцией с. В-Надеждинское – п. Новый – с. Прохладное для обеспечения населения качественной услугой водоотведения, предотвращения загрязнения окружающей среды. | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.2.2 | Строительство локальных очистных сооружений п. Тавричанка (микрорайон Центр) | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 202012023 годы | Строительство новых локальных очистных сооружений в п. Тавричанка для обеспечения населения качественной услугой водоотведения, предотвращения загрязнения окружающей среды. | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.2.3 | Строительство локальных очистных сооружений п. Тавричанка (микрорайон 8 квартал) | Отдел жизнеобеспечения администрации НМР | 2021-2023 годы | Строительство новых локальных очистных сооружений п. Тавричанка для обеспечения населения качественной услугой водоотведения, предотвращения загрязнения окружающей среды. | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.2.4 | Строительство локальных очистных сооружений п. Раздольное (микрорайон «Силикатный») | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2021-2023 годы | Строительство новых локальных очистных сооружений в п. Раздольное для обеспечения населения качественной услугой водоотведения, предотвращения загрязнения окружающей среды. | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.2.5 | Строительство локальных очистных сооружений п. Девятый Вал | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2020-2021 годы | Строительство новых локальных очистных сооружений в п. Девятый Вал для обеспечения населения качественной услугой водоотведения, предотвращения загрязнения окружающей среды. | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.2.6 | Строительство локальных очистных сооружений ж/д станция Барановская | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2020-2021 годы | Строительство новых локальных очистных сооружений ж/д станция Барановская для обеспечения населения качественной услугой водоотведения, предотвращения загрязнения окружающей среды. | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.2.7 | Строительство локальных очистных сооружений п. Оленевод | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2020-2021 годы | Строительство новых локальных очистных сооружений п. Оленевод для обеспечения населения качественной услугой водоотведения, предотвращения загрязнения окружающей среды. | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.3 | Строительство газопровода в населенных пунктах Надеждинского муниципального района |
| 3.3.1 | Проектирование и строительство газопровода п. Новый - с. Прохладное | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2022-2023 годы | Проектирование и строительство газопровода п. Новый – с. Прохладное (13 км) | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 3.3.2 | Проектирование и строительство газопровода с. Вольно-Надеждинское - п. Тавричанка | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2022-2023 годы | Проектирование и строительство газопровода с. Вольно - Надеждинское - п. Тавричанка (37 км) | Не достижение запланированного значения показателя | № 3 |
| 3.3.3 | Проектирование и строительство газопровода с. Вольно-Надеждинское - п. Раздольное | Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2022-2023 годы | Проектирование и строительство газопровода с. Вольно - Надеждинское – п. Раздольное (45 км) | Не достижение запланированного значения показателя | № 3 |
| 3.4 | Строительство спортивных объектов в Надеждинском муниципальном районе |
| 3.4.1 | Строительство специализированного комплекса единоборств на базе стадиона « Юбилейный» (с. Вольно – Надеждинское) | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики АНМР | 2020-2023 годы | Ввод в действие специализированного комплекса единоборств на базе стадиона «Юбилейный» в с. Вольно- Надеждинское создаст условия, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни и повышение престижности проживания в сельской местности | Не достижение запланированного значения показателя | № 4 |
| 3.4.2 | Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной, оборудованной местами для зрителей на 200 мест (п. Раздольное) | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики АНМР | 2020-2023 годы | Ввод в действие спортивного комплекса с ледовая ареной (п. Раздольное) создаст условия, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни и повышение престижности проживания в сельской местности. Позволит проводить массовые культурные мероприятия. | Не достижение запланированного значения показателя | № 4 |
| 3.4.3 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном, оборудованный местами для зрителей на 200 мест (с. Вольно-Надеждинское) | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики НМР | 2020-2023 годы | Ввод в действие спортивного комплекса с плавательным бассейном в с. Вольно-Надеждинское создаст условия, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, и повышение престижности проживания в сельской местности. Позволит проводить массовые культурные мероприятия. | Не достижение запланированного значения показателя | № 4 |
| 3.4.4 | Реконструкция спортивного зала МБОУ ДО ЦДТ «Ровесник» (п. Раздольное) | Управления образования НМР | 2020-2021 годы | Ввод в действие спортивного зала МБОУ ДО УДТ «Ровесник» в п. Раздольное увеличит количество проведение массовых физкультурных и спортивных соревнований в Надеждинском муниципальном районе. | Не достижение запланированного значения показателя | № 4 |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Надеждинского муниципального района» |
| 4.1. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального район |
| 4.1.1 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги (подъезды) к 11-ти общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района | Управление муниципально го имущества АНМР | 2020-2021 года | Получение технических планов и постановка на кадастровый учет автомобильных дорог (подъездов) к следующим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района: - к 3-м общеобразовательным учреждениям (МБОУ СОШ № 4 (п. Тавричанка - 0,15 км), МБОУ СОШ № 1 (с. Вольно-Надеждинское - 0,1 км), МБОУ СОШ № 7 (с. Прохладное - 0,1 км). - к 5-ти учреждениям дошкольного образования (МКДОУ ДСОВ № 15 (п. Девятый Вал - 0,15 км); МБДОУ ДСОВ № 19 (0,06 км); МКДОУ ДС № 11 (с. Прохладное - 0,25 км); МБДОУ ДСОВ № 250 (с. В-Надеждинское - 0,15 км), МКДОУ ДС № 10 (п. Оленевод - 0,235 км). - к 2-м объектам здравоохранения (амбулатория КГБУЗ «НЦРБ п. Тавричанка - 0,15 км), филиал поликлиники НЦРБ (с. Вольно-Надеждинское - 0,13 км). - к одному учреждению дополнительного образования (МБОУ ДО ЦДТ «Ровесник» (п. Раздольное - 0,17 км). | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 4.1.2 | Проектно - изыскательские работы на автомобильные дороги (подъезды) к 11-ти общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района | Управление архитектуры и градостроительства АНМР | 2020-2021 года | Разработка проектной документации с целью реконструкции автомобильных дорог (подъездов) к вышеуказанным 11-ти общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях НМР (см. п.4.1.1). | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |
| 4.1.3 | Выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог (подъездов) к 11-ти общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района | Управление градостроительства и архитектуры АНМР, Отдел жизнеобеспечения АНМР | 2022-2025 года | Увеличение протяженности улично-дорожной сети соответствующей требованиям ГОСТ-Р (см. п.4.1.1). | Не достижение запланированного значения показателя | № 1,2 |

Приложение №4

к муниципальной программе «Комплексное развитие    сельских территорий  Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы

# Подпрограмма № 1

«Мероприятия по благоустройству сельских территорий Надеждинского муниципального района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района»

на 2020 - 2025 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Мероприятия по благоустройству сельских территорий Надеждинского муниципального района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020 - 2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 4. Устав Надеждинского муниципального района. |
| Заказчик Подпрограммы | Администрации Надеждинского муниципального района |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района |
| Основной исполнитель Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района, Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района, Глава администрации Надеждинского сельского поселения, Глава администрации Раздольненского сельского поселения, Глава администрации Тавричанского сельского поселения |
| Цель Подпрограммы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности, сельскому образу жизни |
| Задачи Подпрограммы | 1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов Надеждинского муниципального района, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 2. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в благоустройстве территории. |
| Объемы и источники финансирова ния | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого) бюджета. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 – 2025 годы предусмотрено 119 994,00 тыс. руб.: местный бюджет – 35 994,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 84 000,0 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 19 999,00 тыс. руб.: местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб., 2021 год – 19 999,00 тыс. руб.: местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб., 2022 год – 19 999,00 тыс. руб.: местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб., 2023 год – 19 999,00 тыс. руб.: местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб., 2024 год – 19 999,00 тыс. руб.: местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб., 2025 год – 19 999,00 тыс. руб.: местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2025 года обеспечить повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий, а также позволит увеличить благоприятные условия для комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности: 1) создать и обустроить 6 детских площадок с элементами зон отдыха, 2) провести освещение 18 км улиц населенных пунктов Надеждинского муниципального района, 3) организовать 18 км пешеходных коммуникаций (дорожек, тропинок), 4) обустроить 3 км ливневых стоков, 5) обустроить 47 общественных колодцев и водоразборных колонок; 6) обустроить 76 площадок накопления твердых коммунальных отходов; 7) провести работы по ремонту, реконструкции и благоустройству 12 братских могил и памятных знаков. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1) Количество обустроенных детских площадок, с элементами зон отдыха; 2) Протяженность уличного освещения; 3) Количество обустроенных пешеходных коммуникаций (дорожек, тропинок); 4) Протяженность обустроенных ливневых стоков; 5) Количество обустроенных общественных колодцев и водоразборных колонок; 6) Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов; 7) Количество воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы | 1. Контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы жизнеобеспечения муниципального района. 2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. |

Раздел 1.  Характеристика  проблемы и обоснование необходимости принятия Подпрограммы

Благоустройство сельских территорий подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к техническому состоянию объектов благоустройства, санитарному и эстетическому облику села.

Для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,  для удовлетворения существующего спроса населения, требуется строительство новых и реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры. Ранее построенные объекты имеют высокий уровень износа и не соответствуют современным требованиям. Существует потребность в строительстве спортивно-оздоровительных комплексов, спортивных залов и площадок, бассейнов, катков. В результате дефицита мощности объектов социальной инфраструктуры снижается уровень комфортного проживания граждан в населенных пунктах области.

В настоящее время большинство сельских территорий Надеждинского муниципального района не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности жителей  муниципального района и нуждаются в текущем обустройстве.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении социально-экономических преобразований в Надеждинском муниципальном районе, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Организация, содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления Надеждинского муниципального района. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания населения сельских территорий, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития Надеждинского муниципального района.

Создание и обустройство зон отдыха на территории Надеждинского муниципального района позволит создать  единое место для культурного отдыха жителей и тружеников села и объединить в единую композицию все социально значимые объекты социальной сферы.

Обустройство общественных колодцев позволит благоустроить общественную  территорию и подходы к данным объектам, выполнить необходимый ремонт, дезинфекцию питьевых колодцев и иметь в наличии резервный источник водоснабжения в случае перебоев в работе централизованной системы водоснабжения.

Проблема сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов является одной из наиболее актуальных санитарно-экологических проблем Надеждинского муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством контейнерные площадки должны иметь всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания.

В настоящее время ряд контейнерных площадок, размещенных на территории Надеждинского муниципального района, не соответствует указанным требованиям либо вообще отсутствуют. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состояния территории Надеждинского муниципального района района. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их ненадлежащей эксплуатации специализированными перевозчиками.

В связи с высокой потребностью в капитальных вложениях и невозможностью их финансового обеспечения в пределах одного финансового года решение проблем высокого износа объектов социальной инфраструктуры или их отсутствия возможно только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и их целевого использования.

С целью обеспечения благоустройства сельских территорий Надеждинского муниципального района разработана настоящая Подпрограмма.

Раздел 2. Цель и задачи Подпрограммы

2.1. Целью Подпрограммы создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

2.2.2. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству территории, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности  в благоустройстве территории.

Раздел 3. Ожидаемые конечные результаты, индикаторы и показатели Подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и ожидаемые результаты отражены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена на 2020-2025 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

5.1. Перечень и краткое описание реализуемых в составе Подпрограммы мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов даны в приложении № 2 к Программе.

Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы

6.1. Механизм реализации Подпрограммы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы.

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации Подпрограммы.

6.2.  Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:

6.2.1. 6.2.1. Составления проектно-сметной документации на выполнение работ по мероприятиям Подпрограммы.

6.2.2.Осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.2.3. Предоставления субсидий из федерального (краевого) бюджета на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района».

6.2.3. Финансирования расходов за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района на развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого) бюджета.

7.2. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого)  бюджета.

Всего на реализацию мероприятий  Подпрограммы на 2020 – 2025 годы предусмотрено 119 994,00 тыс. руб.:

местный бюджет – 35 994,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 84 000,0 тыс. руб.,  в том числе:

2020 год – 19 999,00 тыс. руб.:

местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб.,

2021 год – 19 999,00 тыс. руб.:

местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб.,

2022 год – 19 999,00 тыс. руб.:

местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб.,

2023 год – 19 999,00 тыс. руб.:

местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб.,

2024 год – 19 999,00 тыс. руб.:

местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб.,

2025 год – 19 999,00 тыс. руб.:

местный бюджет – 5 999,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 14 000,00 тыс. руб.

7.3. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета приведена в приложении № 3 к Программе.

7.4. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Надеждинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета Надеждинского муниципального района.

Раздел 8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения

8.1. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Заказчик Подпрограммы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы жизнеобеспечения муниципального района.

8.2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел жизнеобеспечения  администрации Надеждинского муниципального района.

Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района:

1) обеспечивает координацию деятельности исполнителей Подпрограммы;

2) осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и эффективным использованием финансовых средств;

3) ежеквартально отчитывается перед заместителем главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства, о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств;

4) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает отчеты об исполнении Подпрограммы.

8.3. Соисполнителм Подпрограммы:

8.3.1.Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетный период, представляют отчет о ходе выполнения Программы в отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района в пределах своих полномочий.

8.3.2. Ежеквартально уточняют с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав ее исполнителей.

8.3.3. При завершении реализации Подпрограммы представляют отчет о выполнении программных мероприятий и сведения об оценке эффективности реализации Подпрограммы в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.

Раздел 9.  Оценка эффективности Подпрограммы

9.1. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Подпрограммы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Подпрограммы может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

По результатам оценки эффективности реализации Программы отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района готовит заключение об эффективности реализации Подпрограммы и направляет его в администрацию Надеждинского муниципального района.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Комплексное развитие    сельских территорий  Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы

# Подпрограмма №2

«Создание объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, под компактную жилищную застройку» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020 - 2025 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Создание объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, под компактную жилищную застройку» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы | 1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 4. Закон Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». 5. Устав Надеждинского муниципального района. |
| Заказчик Подпрограммы | Администрации Надеждинского муниципального района |
| Разработчик Подпрограммы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района |
| Основной исполнитель Подпрограммы | Управление градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. |
| Задачи Подпрограммы | Создание объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, под компактную жилищную застройку |
| Объемы и источники финансирования | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого) бюджета. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 – 2025 годы предусмотрено 202 881,0 тыс. руб.: в том числе: федеральный (краевой) бюджет – 201 257,9 тыс. руб., местный бюджет - 1 623,1 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 9 450,00 тыс. руб. тыс. руб.: федеральный (краевой) бюджет - 9 374,4 тыс. руб., местный бюджет – 75,6 тыс. руб., 2021 год - 4 835,00 тыс. руб.: федеральный (краевой) бюджет - 4 796,3 тыс. руб., местный бюджет – 38,7 тыс. руб., 2022 год - 15 058,00 тыс. руб. федеральный (краевой) бюджет - 14 937,5 тыс. руб., местный бюджет – 120,5 тыс. руб.; 2023 год - 39 896,0 тыс. руб.: федеральный (краевой) бюджет – 39 576,8 тыс. руб., местный бюджет – 319,2 тыс. руб.; 2024 год – 93 442,0 тыс. руб.: федеральный (краевой) бюджет – 92 694,5 тыс. руб., местный бюджет – 747,5 тыс. руб., 2025 год – 40 200,0 тыс. руб.: федеральный (краевой) бюджет - 39 878,4 тыс. руб., местный бюджет - 321,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы планируется обеспечить ввод в действие 16,115 км автомобильных дорог до 2025 года, обеспечение ввода в действие 16,75 км локальных водопроводов к трем компактным жилищным застройкам в п. Мирный, с. Нежино и с. Кипарисово. В результате: 1) Доля площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, обеспеченных инженерной инфраструктурой, составит 100%. 2) Доля площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, обеспеченных транспортной инфраструктурой, составит 100%. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1) Доля площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, обеспеченных инженерной инфраструктурой. 2) Доля площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, обеспеченных инженерной инфраструктурой. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы | 1. Контроль над реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы градостроительства и архитектуры. 2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Программы осуществляет управление градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района. |

Раздел 1.  Характеристика  проблемы и обоснование необходимости принятия Подпрограммы

С целью реализации Закона Приморского края № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» (далее – Закон Приморского края № 837-КЗ) администрацией Надеждинского муниципального района сформировано три площадки с 244 земельными участками:

территория в п. Мирный – п. Морской – 41 земельный участок;

территория в с. Нежино – 136 земельных участка;

территория с. Кипарисово – 67 земельных участков.

Задача по обеспечению площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района,  (земельных участков, предоставляемых (предоставленных) многодетным семьям, инженерной и транспортной инфраструктурой)  при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных      образований определена  Указом Президента Российской Федерации    от   07.05.2012  №  600  «О мерах  по обеспечению  граждан   Российской    Федерации    доступным и  комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Анализ данных показывает, что обеспеченность земельных участков инженерной инфраструктурой составляет 0%, в том числе:

- электроснабжение – 0 %;

- водоснабжение – 0 %;

- водоотведение – 0 %;

Предоставленные (предоставляемые) земельные участки на территории Надеждинского муниципального района не имеют подъездных автомобильных дорог, что затрудняет жилищное строительство на этих участках.

Указанная ситуация возникает по причинам отсутствия обеспеченности необходимой инфраструктурой населенных пунктов, в которых располагаются сформированные земельные участки.

Наличие системных проблем в обеспечении инфраструтурой  земельных участков для индивидуального жилищного строительства (компактная жилищная застройка) требует программно-целевых действий.

Подпрограммой на 2020-2025 годы предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению территорий для индивидуального жилищного строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Подпрограммы обусловлена тем, что проблемы в сфере жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Наиболее вероятными рисками, связанными с программно-целевым методом, которые могут повлиять на достижение цели Подпрограммы при реализации мероприятий Подпрограммы, являются:

- изменение федерального законодательства в области обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, на основании которого реализуются мероприятия Подпрограммы;

- невыполнение или выполнение не в полном объеме строительными организациями обязательств по договорам строительного подряда, что приведет к срыву сроков выполнения инвестиционных проектов;

- недостаточность финансирования из местного и федерального (краевого) бюджетов.

- нестабильная ситуация в обществе, сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части бюджетов всех уровней.

Раздел 2. Цель и задачи Подпрограммы

2.1. Основной целью Подпрограммы является повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующую задачу - создание объектов инженерной  инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района, под компактную жилищную застройку.

3. Ожидаемые конечные результаты, индикаторы и показатели Подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и ожидаемых результатах представлены в приложении №1 к Программе.

3.1. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы определяется целевым индикатором: доля площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (земельных участков, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей), обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, на сельских территориях Надеждинского муниципального района.

3.2. Целевые индикаторы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы - 100% обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой  площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (земельных участков, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трех и более детей).

Ожидаемый конечный результат планируется достичь, привлекая денежные средства из бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого) бюджета

Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена на 2020-2025 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Подпрограммы мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов отражены в приложении № 2 к Программе.

Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы

6.1 Механизм реализации мероприятий Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников подпрограммы, проведение мониторинга хода и состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

6.2 Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров работ и услуг в порядке, установленном действующим законодательством.

6.3 Предоставление субсидий из федерального (краевого) бюджета на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района на 2020-2025 годы».

6.4 Финансирование расходов за счет средств бюджетов всех уровней.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого) бюджета.

7.2. Всего на реализацию мероприятий  Подпрограммы на 2020 – 2025 годы предусмотрено 202 881,0  тыс. руб.:

федеральный (краевой) бюджет – 201 257,9  тыс. руб.,

местный бюджет -  1 623,1 тыс. руб., в том числе:

2020 год -  9 450,00 тыс. руб. тыс. руб.:

федеральный (краевой) бюджет - 9 374,40 тыс. руб.,

местный бюджет – 75,60 тыс. руб.,

2021 год -  4 835,00 тыс. руб.:

федеральный (краевой) бюджет - 4 796,3 тыс. руб.,

местный бюджет – 38,7 тыс. руб.,

2022 год - 15 058,00 тыс. руб.

федеральный (краевой) бюджет - 14 937,5 тыс. руб.,

местный бюджет – 120,5 тыс. руб.;

2023 год -  39 896,0 тыс. руб.:

федеральный (краевой) бюджет – 39 576,8 тыс. руб.,

местный бюджет – 319,2 тыс. руб.;

2024 год – 93 442,0  тыс. руб.:

федеральный (краевой) бюджет – 92 694,5 тыс. руб.,

местный бюджет – 747,5 тыс. руб.,

2025 год – 40 200,0 тыс. руб.:

федеральный (краевой) бюджет -   39 878,4 тыс. руб.,

местный бюджет - 321,6 тыс. руб.

7.3. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального (краевого) бюджета, в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, приведена в приложении № 3 к Программе.

7.4. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Надеждинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета Надеждинского муниципального района.

Раздел 8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения

8.1. Контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет Заказчик Подпрограммы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы градостроительства и архитектуры.

8.2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет управление градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района. Управление градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района:

8.2.1. Обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Подпрограммы.

8.2.2. Осуществляет контроль над ходом реализации мероприятий Подпрограммы и эффективным использованием финансовых средств.

8.2.3. Ежеквартально отчитывается перед заместителем главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы градостроительства и архитектуры, о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств.

8.2.4. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет ответственному исполнителю Программы отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.

8.3. Соисполнители Подпрограммы:

8.3.1. Ежеквартально представляют отчет о ходе выполнения Подпрограммы в управление градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района.

8.3.2. Ежегодно уточняют, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав ее исполнителей.

Раздел 9.  Оценка эффективности Подпрограммы

9.1. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Подпрограммы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

## Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется по методике в соответствии с  Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 №1160.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Подпрограммы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Подпрограммы может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

9.2. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить:

-  уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой сельских населенных пунктов,

- уровень жизни населения, проживающего в сельской местности,

-  инвестиционную привлекательность сельских территорий Надеждинского муниципального района.

Приложение № 6

к муниципальной программе «Комплексное развитие    сельских территорий  Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы

# Подпрограмма №3

# «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях  Надеждинского муниципального района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района»

# на 2020 - 2025 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях Надеждинского муниципального района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020 - 2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 4. Устав Надеждинского муниципального района. |
| Заказчик Подпрограммы | Администрации Надеждинского муниципального района |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района, Управление образования администрации Надеждинского муниципального района, Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района |
| Основной исполнитель Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Надеждинского муниципального района, Управление образования администрации Надеждинского муниципального района, Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Задачи Подпрограммы | 1) Увеличение количества объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям. 2) Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям сельских поселений. 3) Обеспечение населенных пунктов Надеждинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления. 4) Газификация жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района, промышленных и иных организаций. 5) Реконструкция муниципальных котельных Надеждинского муниципального района путем перевода на природный газ. 6) Развитие спортивной инфраструктуры с целью создания условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, и повышение престижности проживания в сельской местности. |
| Объемы и источники финансирования | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого) бюджета. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 – 2025 годы предусмотрено 4 038 086,3 тыс. руб.: бюджет МБ – 42 419,8 тыс. руб. федеральный (краевой) бюджет – 3 995 666,5 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 10 589,5 тыс. руб.: бюджет МБ – 9 855,9 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 733,6 тыс. руб. 2021 год – 259 811,0 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР – 2 422,3 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 257 388,7 тыс. руб. 2022 год – 964 391,4 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР – 7 715,2 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 956 676,2 тыс. руб. 2023 год – 2 780 294,4 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР – 22 242,4 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 2 758 052,0 тыс. руб. 2024 год – 23 000,0 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР – 184,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 22 816,0 тыс. руб. 2025 год –0,0 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР –0,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет –0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2025 года обеспечить повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий, а также позволит увеличить благоприятные условия для комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, а именно: - доля населения Надеждинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой, составит 100%. - доля населения Надеждинского муниципального района, обеспеченного качественной коммунальной услугой водоотведения, составит 100%. - газификация 5-ти населенных пунктов Надеждинского муниципального района с общим числом постоянного населения в количестве 30,3 тыс. чел. - увеличение доли граждан Надеждинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40,0%. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1) Доля населения Надеждинского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой. 2) Доля населениям Надеждинского муниципального района, обеспеченного качественной коммунальной услугой водоотведения. 3) Количество газифицированных населенных пунктов Надеждинского муниципального района. 4) Доля граждан Надеждинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы | 1. Контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы жизнеобеспечения муниципального района. 2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. |

Раздел 1.  Характеристика  проблемы и обоснование необходимости принятия Подпрограммы

Основными целями развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры являются: строительство систем коммунального хозяйства, а именно объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве, улучшения на этой основе состояния здоровья населения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011                        № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям. Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой входит в число приоритетов социально-экономического развития населенных пунктов Надеждинского муниципального района. Ее решение позволит обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения и продолжительности жизни жителей, проживающих в населенных пунктах Надеждинского муниципального района.

Следствием износа и технологической отсталости объектов водоснабжения, расположенных в населенных пунктах муниципального района, является низкое качество предоставления коммунальной услуги, не соответствующее запросам потребителей.

Решение проблемы улучшения функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на территории Надеждинского муниципального района, необходимо решать в рамках программы, которая будет предусматривать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения определяется тем, что:

- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных вод создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

- проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Принятие подпрограммы обусловлено также необходимостью:

1) предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, проживающих в населённых пунктах Надеждинского муниципального района;

2) повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Для создания комфортных условий для проживания в сельской местности  необходимо газифицировать населенные пункты Надеждинского муниципального района. В настоящее время  сельские населенные пункты муниципального района не газифицированы.

Газификация направлена на создание комфортных условий жизни населения в Надеждинском муниципальном районе.

Газификация населенных Надеждинского муниципального района позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 30,3 тыс. человек, постоянно проживающих на территории Надеждинского муниципального района, переводу 19 муниципальных котельных на сжигание природного газ взамен твердого и жидкого топлива, а также для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Настоящая Подпрограмма разработана с целью обеспечения жителей сельских территорий Надеждинского муниципального района качественным предоставлением коммунальной услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обеспечение населения природным газом.

Раздел 2. Цель и задачи Подпрограммы

2.1. Целью Подпрограммы является повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной  инфраструктуры.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Увеличение количества объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям.

2.2.2.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям сельских поселений.

2.2.3. Обеспечение населенных пунктов Надеждинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления.

2.2.4. Газификация жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района, промышленных и иных организаций.

2.2.5. Реконструкция муниципальных котельных Надеждинского муниципального района путем перевода на природный газ. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами инженерной инфраструктуры.

2.2.6. Развитие спортивной инфраструктуры с целью создания условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, и повышение престижности  проживания  в  сельской  местности.

Раздел 3. Ожидаемые конечные результаты, индикаторы и показатели Подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и ожидаемых результатах  отражены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена на 2020-2025 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Подпрограммы мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатах даны в приложении № 2 к Программе.

Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы

6.1. Механизм реализации Подпрограммы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы.

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации Подпрограммы.

6.2.  Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:

6.2.1.Осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.2.2. Предоставления субсидий из федерального (краевого) бюджета на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района».

6.2.3. Финансирования расходов за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района на развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого) бюджета.

7.2. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 – 2025 годы предусмотрено 4 038 086,3 тыс. руб.:

бюджет МБ – 42 419,8 тыс. руб.

федеральный (краевой) бюджет – 3 995 666,5 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 10 589,5 тыс. руб.:

бюджет МБ – 9 855,9 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 733,6 тыс. руб.

2021 год – 259 911,0 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР – 2 422,3 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 257 388,7 тыс. руб.

2022 год – 964 391,4 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР – 7 715,2 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 956 676,2 тыс. руб.

2023 год – 2 780 294,4 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР – 22 242,4 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 2 758 052,0 тыс. руб.

2024 год – 23 000,0 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР – 184,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 22 816,0 тыс. руб.

2025 год –0,0 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР –0,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет –0,0 тыс. руб.

7.3. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального (краевого) бюджета приведена в приложении № 3 к Программе.

7.4. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Надеждинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Раздел 8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения

8.1. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Заказчик Подпрограммы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы жизнеобеспечения муниципального района.

8.2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района.

Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района:

1) обеспечивает координацию деятельности исполнителей Подпрограммы;

2) осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и эффективным использованием финансовых средств;

3) ежеквартально отчитывается перед заместителем главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующим вопросы эжизнеобеспечения о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств;

4) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает отчеты об исполнении мероприятий Программы.

8.3. Соисполнители Подпрограммы

8.3.1.Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетный период, представляют отчет о ходе выполнения Программы в отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района в пределах своих полномочий.

8.3.2. Ежеквартально уточняют с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав ее исполнителей.

8.3.3. При завершении реализации Подпрограммы представляют отчет о выполнении программных мероприятий и сведения об оценке эффективности реализации Подпрограммы в отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района.

Раздел 9.  Оценка эффективности Подпрограммы

9.1. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

## Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется по методике в соответствии с  Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 №1160.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Подпрограммы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Подпрограммы может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

9.2. Реализация Программы в полном объеме позволит:

9.2.1. Обеспечить повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов и систем коммунальной инфраструктуры сельских территорий Надеждинского муниципального района.

9.2.2. Повысить уровень комфортности проживания населения на территории Надеждинского муниципального района за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на строительство объектов и систем коммунальной инфраструктуры, и объектов спорта.

9.2.3. Обеспечить жителей сельских территорий Надеждинского муниципального района централизованным водоснабжением и водотведением.

9.2.4. Обеспечить жителей сельских территорий Надеждинского муниципального района централизованным газоснабжением.

9.2.4. Повысить надежность функционирования систем водоснабжения Надеждинского муниципального района.

9.2.5. Сократить время устранения аварийных ситуаций на сетях и инженерных коммуникациях Надеждинского муниципального района.

9.2.6. Улучшить экологическую обстановку сельских территорий Надеждинского муниципального района.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Комплексное развитие    сельских территорий  Надеждинского муниципального района» на 2020-2025 годы

# Подпрограмма №4

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Надеждинского муниципального района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020 - 2025 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Надеждинского муниципального района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района» на 2020 - 2025 годы (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы | 1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 3.Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вынесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 5. Устав Надеждинского муниципального района. |
| Заказчик Подпрограммы | Администрации Надеждинского муниципального района |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района |
| Основной исполнитель Подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление градостроительства и градостроительства администрации Надеждинского муниципального района, Управление имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского муниципального района. |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами транспортной инфраструктуры. |
| Задачи Подпрограммы | 1) Реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района. 2) Повышение технического уровня автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального района. 3) Создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах Надеждинского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого) бюджета. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2020 – 2025 годы предусмотрено 27 023,8 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 2 766,9 тыс. руб., в том числе: бюджет МБ – 270,2 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 2 496,7 тыс. руб. 2021 год – 2 516,9 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР – 20,2 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 2 496,7 тыс. руб. 2022 год – 4 229,0 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР – 33,8 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 4 195,2 тыс. руб. 2023 год – 5 484,6 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР – 43,9 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 5 440,7 тыс. руб. 2024 год – 7 400,9 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР – 59,2 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 7 341,7 тыс. руб. 2025 год – 4 625,5 тыс. руб., в том числе: бюджет НМР – 37,0 тыс. руб., федеральный (краевой) бюджет – 4 588,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2025 года обеспечить повышение уровня безопасности, а также качества автомобильных дорог к общественно значимым объектам сельских территорий: 1) Увеличить протяженность реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам на 1,65 км; 2) Увеличить площадь реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам на 9870 кв.м. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2025 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1) Протяженность реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам; 2) Площадь реконструируемых автомобильных дорог к общественно значимым объектам. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Подпрограммы | 1. Контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы жизнеобеспечения муниципального района. 2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. |

Раздел 1.  Характеристика  проблемы и обоснование необходимости принятия Подпрограммы

## Формирование современной сети автомобильных дорог, обустройство эффективного уличного освещения объектов находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального района,  является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Надеждинского муниципального района.

В настоящее время фактическое состояние улично-дорожной сети к общественно значимым объектам  сельских территорий и населенных пунктов, а также отсутствие уличного освещения на улицах и дорогах Надеждинского муниципального района, не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности жителей района.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети по направлению к общественно значимым объектам, а также физическое и моральное старение существующего  оборудования улично-дорожной сети, значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на обеспечение освещенности улиц и дорог по направлению к общественно значимым объектам Надеждинского муниципального района.

## Эффективное решение существующих проблем в дорожной отрасли и в сфере уличного освещения Надеждинского муниципального района невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки. Решение данной задачи возможно только в рамках программного подхода.

## С целью восстановления автомобильных дорог по направлению к общественно значимым объектам, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального района, обеспечения бесперебойного освещения дорог в Надеждинском муниципальном районе и снятия социальной напряженности на территории Надеждинского муниципального района разработана настоящая Подпрограмма.

### Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального района, запланированные в Подпрограмме, направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения.

Реализация мероприятий Подпрограммы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Надеждинского муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку. Улучшение дорожных условий повысит комфортность и привлекательность Надеждинского муниципального района для привлечения инвестиций на территорию Надеждинского муниципального района и открытие на территории Надеждинского муниципального района новых производств, которые обеспечат создание новых рабочих мест.

Наиболее вероятными рисками, связанными с программно-целевым методом, которые могут повлиять на достижение цели Программы при реализации мероприятий Программы, являются:

- невыполнение или выполнение не в полном объеме строительными организациями обязательств по договорам строительного подряда, что приведет к срыву сроков выполнения инвестиционных проектов;

- недостаточность финансирования из бюджетов всех уровней,

- нестабильная ситуация в обществе, сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части бюджетов всех уровней.

Раздел 2.  Цель и задачи Подпрограммы

2.1. Главная цель Подпрограммы повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами транспортной  инфраструктуры.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

2.2.1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района.

2.2.2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального района.

2.2.3. Создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах Надеждинского муниципального района.

Раздел 3. Ожидаемые конечные результаты, индикаторы и показатели Подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и ожидаемых результатах отражены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы предусмотрена на 2020-2025 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Подпрограммы мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов даны в приложении № 2 к Программе.

Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы

6.1. Механизм реализации Подпрограммы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы.

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации Подпрограммы.

6.2.  Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:

6.2.1.Осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.2.2. Предоставления субсидий из федерального (краевого) бюджета на реализацию муниципальной  программы «Комплексное развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района».

6.2.3. Финансирования расходов на развитие сельских территорий Надеждинского муниципального района за счет средств бюджетов всех уровней.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и федерального (краевого) бюджета.

7.2. Всего на реализацию мероприятий  Подпрограммы на 2020 – 2025 годы предусмотрено 27 023,8 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 2 766,9  тыс. руб., в том числе:

бюджет МБ – 270,2 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет –  2 496,7 тыс. руб.

2021 год – 2 516,9 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР – 20,2 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 2 496,7 тыс. руб.

2022 год – 4 229,0 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР – 33,8 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 4 195,2 тыс. руб.

2023 год – 5 484,6 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР – 43,9 тыс. руб.,

федеральный (краевой)  бюджет – 5 440,7 тыс. руб.

2024 год – 7 400,9 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР – 59,2 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 7 341,7 тыс. руб.

2025 год – 4 625,5 тыс. руб., в том числе:

бюджет НМР – 37,0 тыс. руб.,

федеральный (краевой) бюджет – 4 588,5 тыс. руб.

7.3. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального (краевой) бюджета приведена в приложении № 3 к Программе.

7.4. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Надеждинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета Надеждинского муниципального района.

Раздел 8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения

8.1. Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Заказчик Подпрограммы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего жизнеобеспечения муниципального района.

8.2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района.

Отдел жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района:

1) обеспечивает координацию деятельности исполнителей Подпрограммы;

2) осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и эффективным использованием финансовых средств;

3) ежеквартально отчитывается перед заместителем главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующим вопросы жизнеобеспечения муниципального района, о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств;

4) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает отчеты об исполнении Подпрограммы и направляет ответственному исполнителю Программы.

8.3. Соисполнители Подпрограммы:

8.3.1. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетный период, представляют отчет о ходе выполнения Подпрограммы в отдел жизнеобеспечения  администрации Надеждинского муниципального района в пределах своих полномочий.

8.3.2. Ежеквартально уточняют с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав ее исполнителей.

8.3.3. При завершении реализации Подпрограммы представляют отчет о выполнении программных мероприятий и сведения об оценке эффективности реализации Подпрограммы ответственному исполнителю Программы.

Раздел 9.  Оценка эффективности Подпрограммы

9.1. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

## Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется по методике в соответствии с  Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 №1160.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Подпрограммы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Подпрограммы может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

9.2. Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит:

9.2.1. Провести реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Надеждинского муниципального района,

9.2.2. Повысить технический уровень автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального района.

9.2.3. Создать безопасные условия дорожного движения в населенных пунктах Надеждинского муниципального района.