|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА |

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**Надеждинского муниципального района**

**на период до 2036 года**

|  |
| --- |
| **Вольно-Надеждинское 2020** |

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района на период до 2036 года |
| Основания для разработки Программы | Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 20.03.2020 № 140 «О подготовке и утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района Приморского края»;  Постановление Правительства Приморского края от 30.01.2020 № 59-пп «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и поселений, входящих в его состав»;  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план Надеждинского сельского поселения, с изменениями, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2018 № 178-па «О внесении изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»;  Генеральный план Раздольненского сельского поселения с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2018 г. № 180-па «О внесении изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»;  Генеральный план Тавричанского сельского поселения с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2018 № 179-па «О внесении изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» |
| Заказчик Программы | Администрация Надеждинского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Администрация Надеждинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Надеждинского муниципального района |
| Соисполнитель Программы | Администрация Надеждинского муниципального района |
| Цели Программы | Целью Программы является обеспечение:  1) безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района  2) доступности объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  3) сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  4) достижения расчетного уровня обеспеченности населения Надеждинского муниципального района услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  5) эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Система образования.  Общая потребность финансового обеспечения Программы составляет 562645,35 тыс. рублей, в том числе:  тыс. руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | 2017-2022 | 326330,57 | 62740,88 | 505,97 | - | | 2023-2036 | 155662,02 | 16981,53 | 424,38 | - | | Итого | 481992,59 | 79722,41 | 930,35 | - |   Система здравоохранения.  Общая потребность финансового обеспечения Программы составляет 594500,00 тыс. рублей, в том числе:  тыс. руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | 2017-2022 | - | 71500,00 | - | - | | 2023-2036 | - | 523000,00 | - | - | | Итого | - | 594500,00 | - | - |   Культура.  Общая потребность финансового обеспечения Программы составляет 3904495,50 тыс. рублей, в том числе:  тыс. руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | 2017-2022 | - | 1508683,50 | - | - | | 2023-2036 | - | 2395812,00 | - | - | | Итого | - | 3904495,50 | - | - |   Физическая культура и спорт.  Общая потребность финансового обеспечения Программы составляет 681902,82 тыс. рублей, в том числе:  тыс. руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | 2017-2022 | 221729,4 | 131988,6 | 80064,00 | - | | 2023-2036 | 136376,40 | 77037,48 | 34526,94 | - | | Итого | 358105,8 | 209206,08 | 114590,94 | - |   Объем средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежит ежегодному уточнению. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения Надеждинского муниципального района  объектами социальной инфраструктуры (Ожидаемые результаты) | 1. Система образования  1.1. Удельный вес образовательных учреждений, соответствующих современным условиям организации образовательного процесса:  до 2022 г. – 80,00 %  до 2036 г. – 100,00 %  1.2. Количество дошкольных учреждений:  до 2022 г. – 26  до 2036 г. – 33  1.3. Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные общеобразовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет включительно, скорректированные на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в образовательных учреждениях):  до 2022 г. – 80,00 %  до 2036 г. – 100,00 %  1.4. Количество общеобразовательных учреждений:  до 2022 г. – 13  до 2036 г. – 16  1.5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет:  до 2022 г. – 80,00 %  до 2036 г. – 82,00 %  2. Система здравоохранения  2.1. Доля населения, информированного об основных факторах риска развития заболеваний:  до 2022 г. – 29,50 %  до 2036 г. – 75,00%  2.2. Уровень охвата населения мероприятиями по формированию здорового образа жизни:  до 2022 г. – 30,00 %  до 2036 г. – 75,00 %  2.3. Уровень охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики:  до 2022 г. – 45,00 %  до 2036 г. – 85,00 %  3. Культура  3.1.Доля населения, посещающего библиотеки, в общей численности населения Надеждинского муниципального района:  до 2022 г. – 50,97 %  до 2036 г. – 70,00 %  3.2. Доля населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Надеждинского муниципального района, в общей численности населения Надеждинского муниципального района:  до 2022 г. – 273,6 %  до 2036 г. – 278,8 %  3.3. Доля населения, принявшего участие в районных мероприятиях, от общей численности населения Надеждинского муниципального района:  до 2022 г. – 137,20 %  до 2036 г. – 138,05 %  4. Физическая культура и спорт  Доля населения, систематически занимающего физической культурой и спортом:  до 2022 г. – 31,50 %  до 2036 г. – 70,00 % |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов местного, регионального и федерального значения в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.  Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов местного, регионального и федерального значения |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок действия Генерального плана Надеждинского муниципального района – до 2036 года включительно:  1-й этап с 2017 года по 2022 года  2-й этап с 2023 по 2036 года.  На 1-м этапе мероприятия с разбивкой по годам: 2017, 2018, 2019, 2020-2022. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы (ПОКАЗАТЕЛИ) | Основными результатами реализации Программы к 2036 году станут:  увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием;  увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену;  увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования;  увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений в округе;  увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в округе;  повышение доли населения, информированного о факторах риска заболеваний и мерах профилактики;  повышение уровня охвата населения мероприятиями по здоровому образу жизни, профилактике заболеваний;  повышение уровня охвата населения услугами первичной медико-санитарной помощи в части профилактики;  увеличение доли населения, посещающего выставки, экспозиции, демонстрации музейных коллекций, от общей численности населения Надеждинского муниципального района ;  увеличение доли населения, принявшего участие в социально значимых, культурно-досуговых мероприятиях на территории Надеждинского муниципального района, от общей численности населения Надеждинского муниципального района ;  увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**2.1. Описание социально-экономического состояния Надеждинского муниципального района. Сведения о градостроительной деятельности на территории Надеждинского муниципального района**

В состав Надеждинского муниципального района включены: Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение.

Численность постоянного населения Надеждинского муниципального района , по состоянию на 01.01.2020 г., составила 38 571 человек.

**Демографическая ситуация**

Согласно демографическому прогнозу Генерального плана Надеждинского муниципального района, при сохранении существующей последние 5 лет тенденции, по прошествии определенного времени, Надеждинский муниципальный район может стать одним из самых благополучных районов. Дальнейшее развитие демографической ситуации в Надеждинском муниципальном районе в первую очередь будет определяться показателями прямых миграционных потоков. Динамика демографических показателей показана в таблице 1.

Таблица 1 – Демографические показатели Надеждинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| Численность населения | 38 209 | 38 534 | 38 698 | 38 746 | 38451 |
| Рождаемость, чел. | 503 | 507 | 449 | 413 | 396 |
| Смертность, чел. | 571 | 555 | 592 | 601 | 613 |
| Естественный прирост (убыль) | -68 | -48 | -143 | -188 | -217 |

Положительное влияние на сальдо миграции оказывают: реализация на территории округа инвестиционных проектов, потребность в квалифицированных кадрах, создание условий для повышения доступности жилья для граждан и стабильная социально-экономическая ситуация.

Генеральным планом Надеждинского муниципального района прогнозируется улучшение демографической ситуации, увеличение численности населения.

**Здравоохранение**

Важнейшими параметрами современного здравоохранения, определяющими результативность работы всей системы, являются доступность и качество медицинской помощи.

Согласно данным департамента здравоохранения Приморского края, на территории Надеждинского муниципального района квалифицированная скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) оказывается в филиалах   
КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», расположенных в с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый, пос.Тавричанка и пос.Раздольное. В остальных населенных пунктах оказывается первичная медико-санитарная помощь в фельдшерско-акушерских пунктах. Характеристика медицинских организаций Надеждинского муниципального района представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика медицинских организаций Надеждинского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Мощность |
| Надеждинское сельское поселение | | | |
| 1 | КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» | с. Вольно-Надеждинское | 380 посещений в смену / 28 коек |
| 2 | Поликлиника КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» | пос. Новый | 380 посещений в смену |
| 3 | Стоматологическая клиника «Аурум» | пос. Новый | 1 объект |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Западный | 1 объект |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Морской | 1 объект |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Рыбачий | 1 объект |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Соловей-Ключ | 1 объект |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Таежный | 1 объект |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Кипарисово | 1 объект |
| 10 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос. Кипарисово-2 | 1 объект |
| 11 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Прохладное | 1 объект |
| 12 | Станция скорой медицинской помощи КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» | с. Вольно-Надеждинское | 4 автомобиля |
| 13 | Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае по Надеждинскому району | с. Вольно-Надеждинское | 1 объект |
| 14 | Клинико-диагностический центр «Авиценна» | с. Вольно-Надеждинское | 1 объект |
| 15 | Медицинский центр «Альба М» | с. Прохладное | 1 объект |
| **Раздольненское сельское поселение** | | | |
| 1 | Поликлиника КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» | пос.Раздольное | 126 посещений в смену/ 10 коек |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос.Алексеевка | н/д |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос.Городечное | 10 посещений в смену |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос.Оленевод | н/д |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос.Тимофеевка | н/д |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Нежино | н/д |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Тереховка | н/д |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт | ж.-д.ст.Барановский | н/д |
| **Тавричанское сельское поселение** | | | |
| 1 | Поликлиника КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» | пос.Тавричанка | 132 посещения в смену/20 коек |
| 2 | Стоматология | пос.Тавричанка | н/д |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос.Тавричанка | н/д |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | пос.Девятый Вал | н/д |

**Образование**

Муниципальная система образования в Надеждинском муниципальном районе в 2019 году представлена следующим образом:

* 12 общеобразовательных учреждений;
* 16 учреждений дошкольного образования;
* 2 учреждения дополнительного образования: Станция юных туристов, центр детского творчества «Ровесник».

**Дошкольные образовательные организации**

В 2019 году на территории Надеждинского муниципального района функционировало 16 дошкольных образовательных учреждений. Из них 16 муниципальных. Дошкольные образовательные учреждения посещало 1837 детей. Число детей посещающих дошкольные образовательные учреждения последние годы неуклонно растет и по сравнению с 2018 годом выросло на 15% (см. Рисунок 1).

***Рис. 1. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях на конец года, человек.***

Вместе с тем, отток трудоспособного населения из Приморского края, в том числе из Надеждинского района, привел к сокращению численности детей и соответственно числа дошкольных образовательных организаций. Так, в 90-х годах на территории района действовало 35 дошкольных образовательных организации, которые посещали 2875 детей.

В настоящее время в системе дошкольного образования занято 142 педагогических работника.

Распределение дошкольных образовательных организаций по поселениям и населенным пунктам приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика дошкольных образовательных организаций Надеждинского муниципального района на начало 2020 года

| № п/п | Объекты | Местоположение | Проектная мощность, место | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Надеждинский район - всего** | | | **1625** |  |
| в том числе: | | |  |  |
| **Надеждинское сельское поселение** | | | **790** |  |
| 1 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №34» | с. Вольно-Надеждинское | 140 | 1987 |
| 2 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 250 с. Вольно-Надеждинское» | с. Вольно-Надеждинское | 91 | 1946 |
| 3 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19» | пос. Новый | 90 | 1974 |
| 4 | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» | пос. Новый | 90 | 1978 (реконструирован в 2015) |
| 5 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31» | пос. Новый | 110 | 1984 |
| 6 | МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 33» | пос. Новый | 280 | 1986 |
| 7 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11» | с. Прохладное | 40 | 1969 |
| 8 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26» | пос. Таежный | 40 | 1972 |
| **Раздольненское сельское поселение** | | | **480** |  |
| 1 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» | пос. Раздольное | 140 | 1970 |
| 2 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 18» | пос. Раздольное | 90 | 1974 |
| 3 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32» | пос. Раздольное | 140 | 1984 |
| 4 | МКДОУ «Детский сад № 10 » | пос. Оленевод | 70 | 1966 |
| 5 | МКДОУ «Детский сад № 24 » | с. Нежино | 40 | 1979 |
| **Тавричанское сельское поселение** | | | **355** |  |
| 1 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» | пос. Тавричанка | 95 | 1958 |
| 2 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 29» | пос. Тавричанка | 220 | 1983 |
| 3 | МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15» | пос. Девятый Вал | 40 | 1973 |

Дошкольные образовательные организации расположены в 9 из 34 населенных пунктов района. Мощность ряда муниципальных дошкольных образовательных организаций позволяет принимать детей из соседних населенных пунктов.

Здания всех дошкольных образовательных организаций типовые, некоторые из которых требуют капитального ремонта, так как введены в действие 50-40 лет назад и их износ составляет 50-70%.

В среднем по Надеждинскому муниципальному району на 100 мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях приходится 108 детей. Кроме того, существует очередность в дошкольные образовательные учреждения. В 2017 году очередь в дошкольные образовательные организации составила 666 детей. По сравнению с 2012 годом очередность в дошкольные организации возросла на 69%. Самая высокая очередь за последние 6 лет наблюдалась в 2016 году – 716 детей, в 2017 году – 715 детей, в 2018 году-649 детей, в 2019 году -762 ребенка.

Таким образом, числа мест в действующих объектах в целом по району недостаточно для удовлетворения потребности населения в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы» Подпрограмма 1, Приложение I, доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю), уже в 2016 году должна была составить 93%. Для достижения этих показателей необходимо, чтобы в районе функционировали дошкольные образовательные организации общей вместимостью 2292 места. Для возрастных групп 1-6 лет вместимость должна была составлять 2069 мест (при 67,7% охвата этой возрастной группы).

**Общеобразовательные организации**

На конец 2019 года система общего образования Надеждинского муниципального района включала в себя 12 муниципальных общеобразовательных организаций проектной мощностью 5337 мест, которые посещали 4446 детей в возрасте от 7 до 18 лет. В 2019 – 2020 учебном году в школах района трудится 554 человека.

Система общего образования Надеждинского муниципального района включает 2 общеобразовательных учреждения, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего образования, и 10 общеобразовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Число детей посещающих общеобразовательные организации по сравнению с 2015 годом выросло на 18 %.

Общеобразовательные организации расположены в 9 населенных пунктах района. Из остальных населенных пунктов района в муниципальные общеобразовательные организации организован подвоз детей.

Распределение дошкольных образовательных организаций по поселениям и населенным пунктам приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика муниципальных общеобразовательных организаций Надеждинского муниципального района на начало 2020 года

| № п/п | Объекты | Местоположение | Проектная мощность, место | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Надеждинский район - всего** | | | **5337** |  |
| **в том числе:** | | |  |  |
| **Надеждинское сельское поселение** | | | **2086** |  |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 | с. Вольно-Надеждинское | 650 | 1939 |
| 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 | пос. Новый | 796 | 1982/1988 |
| 3 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 | с. Прохладное | 320 | 1968 |
| 4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 | с. Кипарисово | 320 | 1976 |
| **Раздольненское сельское поселение** | | | **2016** |  |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 » | пос. Раздольное | 600 | 1984 |
| 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 » | пос. Раздольное | 536 | 1965 |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» | пос. Раздольное | 470 | 1975 |
| 4 | МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 8 » | с. Нежино | 90 | 1963 |
| 5 | МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 » | пос. Оленевод | 170 | 1975 |
| 6 | МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 12 » | с. Тереховка | 150 | 1958 |
| **Тавричанское сельское поселение** | | | **1235** |  |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 » | пос. Тавричанка | 595 | 1985 |
| 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 » | пос. Тавричанка | 640 | 1973 |

Здания всех муниципальных общеобразовательных организаций типовые, большинство из них требуют капитального ремонта, в некоторых необходимо строительство спортивного зала.

Кроме указанных общеобразовательных организаций на территории района действуют краевые объекты. Так в Раздольненском сельском поселении в пос. Раздольное размещено краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», осуществляющее обучение и круглосуточное пребывание детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории Надеждинского сельского поселения функционирует краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. Вольно-Надеждинское». Здание перепрофилировано из бывшей дошкольной образовательной организации.

В Тавричанском сельском поселении в пос. Тавричанка расположено здание недействующей вечерней школы.

В Надеждинском сельском поселении все организации, за исключением школы в с. Кипарисово, работают в 2 смены, во вторую смену обучаются как начальные, так и средние классы.

Организации дополнительного образования

Дополнительное образование в Надеждинском районе представлено следующими объектами, приведенными в таблице 5.

Таблица 5 – Муниципальные организации дополнительного образования Надеждинского муниципального района на начало 2020 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты | Местоположение |
| **Надеждинское сельское поселение** | |  |
| 1 | МБОУ ДОД «Станция юных туристов | с. Вольно-Надеждинское |
| 2 | МБОУ ДОД «Детско-юношеский спортивный центр «Надежда» | с. Вольно-Надеждинское |
| 3 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. П. И. Чайковского Надеждинского района» | с. Вольно-Надеждинское |
| 4 | Детско-юношеский клуб физической подготовки | пос. Новый |
| **Раздольненское сельское поселение** | |  |
| 1 | МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Ровесник» | пос. Раздольное |
| **Тавричанское сельское поселение** | |  |
| 1 | Филиал МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. П. И. Чайковского Надеждинского района» | пос. Тавричанка. |

В Детской музыкальной школе и её 2 филиалах, расположенных в п. Раздолье и п. Тавричанка занимается – 300 чел. Штатная численность учреждения 47 человек, из них педагогический состав – 38 чел.

Дополнительное образование детей осуществляется также в кружках на базе муниципальных общеобразовательных организаций.

МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Ровесник» расположено в приспособленном помещении со зрительным залом на 400 мест, библиотекой и спортзалом.

На территории Надеждинского района расположен краевой объект, вблизи пос. Девятый Вал, мыс Речной. Здесь размещена туристско-спортивная база «Волна» на 62 места, относящаяся к ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края».

В Надеждинском районе существует дефицит муниципальных организаций дополнительного образования.

**Сфера культуры, туризма и организации досуга**

Сфера культуры является одной из важнейших составляющих социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района. Её состояние характеризует уровень и качество жизни населения округа и одновременно определяется ими.

В целях оказания услуг населению в сфере культуры и искусства на территории Надеждинского муниципального района осуществляют деятельность муниципальные и коммерческие организации культуры.

По состоянию на 01.01.2020 г. в Надеждинском муниципальном районе функционирует 22 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры:

1 образовательных учреждения в сфере культуры;

9 МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского сельского поселения;

12 учреждений культурно-досугового типа.

Распределение объектов культуры и искусства по поселениям и населенным пунктам приведено в таблице 6.

Таблица 6. Муниципальные объекты сферы культуры, туризма и искусства Надеждинского муниципального района на начало 2020 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты** | **Местоположение** | **Мощность** |
| **Надеждинское сельское поселение** | |  |  |
| 1 | Филиал МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района «Межпоселенческая библиотека» | пос.Новый | 1 объект |
| 2 | МБУ «Надеждинский центр культуры и досуга» | пос.Новый | 400 мест |
| 3 | Филиал МБУ «Надеждинский центр культуры и досуга» | пос.Западный | 200 мест |
| 4 | МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района «Межпоселенческая библиотека» | с.Вольно-Надеждинское | 1 объект |
| 5 | МБУ «Центр культуры и досуга Надеждинского муниципального района | с.Вольно-Надеждинское | 320 мест |
| 6 | Клуб | пос.Кипарисово-2 | 300 мест |
| 7 | Филиал МБУ «Надеждинский центр культуры и досуга» | с.Кипарисово | 400 мест |
| 8 | Филиал МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района «Межпоселенческая библиотека» | с.Прохладное | 1 объект |
| 9 | Зоопарк «Пернатое посольство» | пос.Шмидтовка | 1 объект |
| 10 | Центр отдыха «Мария» | с.Прохладное | 1 объект |
| **Раздольненское сельское поселение** | |  |  |
| 1 | МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга «Юность» | пос.Раздольное | 180 мест |
| 2 | Филиал МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга «Юность» | с.Нежино | 100 мест |
| 3 | Филиал МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга «Юность» | пос.Оленевод | 200 мест |
| 4 | Филиал МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга «Юность» | с.Тереховка | 100 мест |
| 5 | Филиал МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга «Юность» | пос.Городечное | 100 мест |
| 6 | Филиал МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга «Юность» | пос.Алексеевка | 30 мест |
| 7 | Филиал МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга «Юность» | пос.Тимофеевка | 150 мест |
| 8 | Филиал МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района «Межпоселенческая библиотека» | пос.Раздольное | 1 объект |
| 9 | Филиал МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района «Межпоселенческая библиотека» | с.Тереховка | 1 объект |
| 10 | Филиал МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района «Межпоселенческая библиотека» | с.Нежино | 1 объект |
| 11 | Филиал МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района «Межпоселенческая библиотека» | пос.Алексеевка | 1 объект |
| 12 | Филиал МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района «Межпоселенческая библиотека» | пос.Тимофеевка | 1 объект |
| 13 | База отдыха «Северная Сказка» | пос.Алексеевка | 1 объект |
| **Тавричанское сельское поселение** | |  |  |
| 1 | МКУ «Тавричанский центр культуры и досуга» | пос.Тавричанка | 320 мест |
| 2 | Филиал МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района «Межпоселенческая библиотека» | пос.Тавричанка | 1 объект |
| 3 | База отдыха «Восток» | пос.Девятый Вал | 1 объект |
| 4 | База рыбаков «Тавричанская» | пос.Девятый Вал | 1 объект |
| 5 | Оздоровительный центр «Юный горняк» | пос.Тавричанка | 1 объект |

**Надеждинское сельское поселение**

***Культура***

В состав МБУ «Надеждинский центр культуры и досуга» входят 5 учреждений суммарной мощностью 1620 мест. Здания, в которых расположены учреждения, находятся в удовлетворительном состоянии.

Библиотечное обслуживание осуществляет МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района», представленная тремя филиалами, расположенными в пос. Новый, с. Вольно-Надеждинское и с. Прохладное.

***Туризм***

Территория Надеждинского сельского поселения не обладает уникальными культурно-историческими ресурсами или другими уникальными объектами. Наиболее ценным ресурсом для развития туризма на территории сельского поселения является природа: девственные участки лесов, горные территории восточной части поселения, где расположен государственный природный заказник регионального значения «Тигровая падь». Прибрежные территории Амурского и Углового заливов менее ценны, поскольку данные акватории сильно загрязнены.

Природно-ресурсные факторы сельского поселения достаточно разнообразны, что позволяет развивать такие виды туризма, как культурно-познавательный; экологический; пляжно-купальный; спортивно-промысловый; деловой и событийный.

Развитию рекреационно-туристической отрасли способствуют следующие факторы:

* наличие доступных рекреационно-туристических ресурсов природного происхождения: уникальные природные ландшафты, пляжи, морские акватории;
* наличие археологического наследия;
* благоприятные климатические условия по отношению к Восточной Сибири и остальной части Дальнего Востока;
* выгодное географическое положение;
* развитая транспортная инфраструктура (автомагистраль и железнодорожная магистраль, наличие в зоне 1-часовой доступности международного аэропорта Владивосток (Кневичи));
* наличие международных представительств во Владивостокском городском округе.

В настоящий момент на территории Надеждинского сельского поселения функционирует центр отдыха «Мария» в с. Прохладное.

Зона объектов отдыха и туризма занимает относительно небольшую часть земель Надеждинского сельского поселения – 0,14%.

В качестве проблем развития сферы туризма в Надеждинском сельском поселении можно выделить следующие: низкий уровень развития туристической инфраструктуры, нехватка профессионально подготовленных кадров в сфере туризма, неорганизованное использование рекреационного потенциала, отсутствие значительных инвестиций в объекты регионального туристического комплекса, отсутствие оперативной информационной базы туристических услуг.

**Тавричанское сельское поселение**

***Культура***

В соответствии с данными Управления культуры, физической культуры, спорта   
и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района объекты культуры и искусства на территории Тавричанского сельского поселения на начало 2020 года представлены МКУ «Тавричанский центр культуры и досуга», рассчитанным на 320 мест, а также библиотекой МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского района». Существующие объекты расположены в пос. Тавричанка. Другие виды объектов культуры и искусства отсутствуют.

***Туризм***

В настоящий момент на территории Тавричанского сельского поселения функционирует 3 объекта: база отдыха «Восток» и база рыбаков «Тавричанская» в пос. Девятый Вал, оздоровительный центр «Юный горняк» в пос. Тавричанка.

Зона объектов отдыха и туризма занимает относительно небольшую часть земель Тавричанского сельского поселения – 0,1%.

В качестве проблем развития сферы туризма в Тавричанском сельском поселении можно выделить следующие: низкий уровень развития туристической инфраструктуры, неудовлетворительное материально-техническое состояние объектов, нехватка профессионально подготовленных кадров в сфере туризма.

**Раздольненское сельское поселение**

***Культура***

В МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» в пос. Раздольное функционировали 5 клубных формирований, в которых занимались 124 человека, в остальных филиалах МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» велась работа 10 клубных формирований, в которых занимались 79 человек различного возраста по следующим направлениям: танцевальное, театральное, вокальное, декоративно-прикладное, изобразительное искусство.

Филиал МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» в пос. Оленевод находится в аварийном состоянии, в филиале в с. Нежино законсервирован зрительский зал, также в связи с аварийностью. Большинство объектов культуры и искусства требуют капитального ремонта.

Библиотечное обслуживание осуществляет МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района», представленная пятью филиалами, которые расположены в пос. Раздольное, с. Тереховка, с. Нежино, пос. Алексеевка, пос. Тимофеевка.

Также в п. Раздольное размещен недействующий Дом офицеров, который ранее находился в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и в 2017 году был передан в ведение органов местного самоуправления Надеждинского муниципального района. Здание недействующего Дома офицеров находится в аварийном состоянии.

**Туризм**

Для Раздольненского сельского поселения туризм является одним из перспективных секторов экономики.

В настоящий момент на территории Раздольненского сельского поселения функционирует 2 базы отдыха круглогодичного действия.

Зона отдыха занимает относительно небольшую часть земель Раздольненского сельского поселения – 0,02% от общей территории муниципального образования.

В качестве проблем развития сферы туризма в Раздольненском сельском поселении можно выделить следующие: низкий уровень развития туристической инфраструктуры, неудовлетворительное материально-техническое состояние объектов, нехватка профессионально подготовленных кадров в сфере туризма.

**Физическая культура и массовый спорт**

Согласно данным Управления образования администрации Надеждинского муниципального района и Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района, объекты физической культуры и массового спорта Надеждинского муниципального района на начало 2020 года представлены плоскостными спортивными сооружениями, физкультурно-спортивными залами и конно-спортивным клубом, плавательные бассейны отсутствуют. Характеристика объектов физической культуры и массового спорта сельского поселения описана ниже (Таблица 7).

Таблица 7 - Характеристика объектов физической культуры и массового спорта   
Надеждинского муниципального района на начало 2020 года.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Надеждинское сельское поселение** | | | | |
| 1 | Хоккейный корт | пос. Западный | | 800 |
| 2 | Волейбольная площадка | пос. Западный | | 162 |
| 3 | Баскетбольная площадка | с. Прохладное | | 273 |
| 4 | Волейбольная площадка | с. Прохладное | | 162 |
| 5 | Спортивная площадка МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7  с. Прохладное Надеждинского района» | с. Прохладное | | 650 |
| 6 | Волейбольная площадка | с. Кипарисово | | 162 |
| 7 | Поле для мини-футбола | с. Кипарисово | | 800 |
| 8 | Хоккейный корт | с. Кипарисово | | 1800 |
| 9 | Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | с. Кипарисово | | 2400 |
| 10 | Стадион «Юбилейный» | с. Вольно-Надеждинское | | 21000 |
| 11 | Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» | с. Вольно-Надеждинское | | 1650 |
| 12 | Спортивная площадка | пос. Рыбачий | | 162 |
| 13 | Футбольное поле | пос. Соловей-Ключ | | 800 |
| 14 | Хоккейная коробка | пос.Новый | | 1800 |
| 15 | Хоккейная коробка | с. Прохладное | | 800 |
| 16 | Хоккейная коробка | с. Вольно-Надеждинское | | 800 |
| 17 | Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 п.Новый Надеждинского района» | пос.Новый | | 1456 |
| 18 | Волейбольная площадка | пос.Кипарисово-2 | | 162 |
| 19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | пос.Новый | | 1100 |
| 20 | Конноспортивный клуб «Кедр» | пос. Западный | | 1 объект |
| **Раздольненское сельское поселение** | | | | |
| 1 | Стадион | | пос.Раздольное | 5400 |
| 2 | Волейбольная площадка | | пос.Раздольное | 162 |
| 3 | Баскетбольная площадка | | пос.Раздольное | 273 |
| 4 | Спортивная площадка | | пос.Раздольное | 800 |
| 5 | Спортивная площадка | | пос.Раздольное | 600 |
| 6 | Спортивная площадка | | пос.Раздольное | 675 |
| 7 | Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 пос.Раздольное Надеждинского района» | | пос.Раздольное | 750 |
| 8 | Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 пос.Раздольное Надеждинского района» | | пос.Раздольное | 1625 |
| 9 | Спортивная площадка МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» | | с.Нежино | 500 |
| 10 | Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 пос.Раздольное Надеждинского района» | | пос.Раздольное | 1500 |
| 11 | Спортивная площадка МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос.Оленевод Надеждинского района» | | пос.Оленевод | 2850 |
| 12 | Спортивная площадка МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с. Тереховка Надеждинского района» | | с.Тереховка | 640 |
| 13 | Спортивная площадка социального комплекса «Деревня «Семейный очаг» | | пос.Раздольное | 1800 |
| 14 | Футбольное поле | | ж.-д.ст.Барановский | 600 |
| 15 | Хоккейный корт | | ж.-д.ст.Барановский | 1800 |
| 16 | Хоккейная коробка (МБОУ «СОШ №10) | | пос.Раздольное | 1800 |
| 17 | Хоккейная коробка (ул.Ленинская, 10) | | пос.Раздольное | 1800 |
| 18 | Хоккейная коробка (ул.Лазо, 82) | | пос.Раздольное | 1800 |
| 19 | Хоккейная коробка (ул.Котовского, 1Б) | | пос.Раздольное | 1800 |
| 20 | Спортивный зал МКУ «РЦКД «Юность» | | пос.Раздольное | 273 |
| 21 | Спортивный зал социального комплекса «Деревня «Семейный очаг» | | пос.Раздольное | 162 |
| 22 | Спортивный зал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 пос.Раздольное Надеждинского района» | | пос.Раздольное | 153 |
| 23 | Спортивный зал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 пос.Раздольное Надеждинского района» | | пос.Раздольное | 129 |
| 24 | Спортивный зал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 пос.Раздольное Надеждинского района» | | пос.Раздольное | 173 |
| 25 | Спортивный зал МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос.Оленевод Надеждинского района» | | пос.Оленевод | 78 |
| 26 | Спортивный зал МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с. Тереховка Надеждинского района» | | с.Тереховка | 151 |
| **Тавричанское сельское поселение** | | | | |
| 1 | Баскетбольная площадка | | пос.Девятый Вал | 273 |
| 2 | Волейбольная площадка | | пос.Девятый Вал | 162 |
| 3 | Футбольное поле | | пос.Девятый Вал | 5400 |
| 4 | Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 пос.Тавричанка Надеждинского района» | | пос.Тавричанка | 1600 |
| 5 | Волейбольная площадка | | пос.Тавричанка | 162 |
| 6 | Футбольное поле | | пос.Тавричанка | 5400 |
| 7 | Спортивная площадка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 пос.Тавричанка Надеждинского района» | | пос.Тавричанка | 2400 |
| 8 | Хоккейная коробка | | пос.Тавричанка | 1800 |
| 9 | Хоккейная коробка | | пос.Тавричанка | 1800 |
| 10 | Спортивный зал МБОУ ДО ДЮСЦ «Надежда» | | пос.Тавричанка | 369 |

**Надеждинское сельское поселение**

У общедоступных спортивных площадок в селе Кипарисово и поселках Западный, Соловей-Ключ, Новый, Кипарисово-2 балансодержатели отсутствуют. Данные объекты обслуживаются местными жителями. Часть плоскостных сооружений находится в заброшенном состоянии.

Физкультурно-спортивной подготовкой детей занимается МБОУ ДО «Детско-юношеский спортивный центр «Надежда», представленный физкультурно-оздоровительным комплексом в пос. Новый и стадионом «Юбилейный» в с. Вольно-Надеждинское.

Таким образом, в муниципальном образовании отсутствует достаточное количество спортивных сооружений, необходимых для обеспечения занятий населения физической культурой и массовым спортом.

**Раздольненское сельское поселение**

Общедоступные спортивные площадки в пос. Раздольное обслуживаются местными жителями и администрацией Раздольненского сельского поселения.

В Раздольненском сельском поселении детско-юношеские спортивные школы отсутствуют. Физкультурно-спортивной подготовкой детей занимается МБОУ ДО «Детско-юношеский спортивный центр «Надежда», расположенный в Надеждинском сельском поселении Надеждинского муниципального района. Организованного подвоза в МБОУ ДО «Детско-юношеский спортивный центр «Надежда» нет.

Физкультурно-спортивные залы общеобразовательных организаций не являются общедоступными для взрослого населения сельского поселения.

Таким образом, во всех населенных пунктах Раздольненского сельского поселения, кроме пос. Раздольное, отсутствуют условия для занятий взрослого населения физической культурой и массовым спортом.

**Тавричанское сельское поселение**

У общедоступных спортивных площадок в населенных пунктах отсутствует балансодержатель.

Физкультурно-спортивной подготовкой детей занимается филиал   
МБОУ ДО «Детско-юношеский спортивный центр «Надежда», расположенный в пос. Тавричанка.

В пос. Девятый Вал физкультурно-спортивные залы отсутствуют. В пос. Давыдовка объекты физической культуры и массового спорта также отсутствуют.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района, сложившийся уровень обеспеченности населения округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры**

***Образование***

Муниципальная система образования Надеждинского муниципального района в настоящий момент представлена следующими учреждениями:

муниципальные общеобразовательные школы – 12;

муниципальные дошкольные учреждения – 16;

муниципальные учреждения дополнительного образования – 2;

Поддержка и развитие дошкольного образования - одно из приоритетных направлений государственной социальной политики.

Технико-экономические параметры показатели сферы образования представлены в таблицах 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Таблица 8 – Сведения о муниципальных образовательных учреждениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| Общее количество учреждений образования, в том числе: | 29 | 29 | 30 |
| дошкольных образовательных учреждений | 15 | 15 | 16 |
| общеобразовательных учреждений | 12 | 12 | 12 |
| учреждений дополнительного образования | 2 | 2 | 2 |
| прочие | 0 | 0 | 0 |

Всего на территории Надеждинского муниципального района по состоянию на 1 января 2020 г. проживают 3535 чел. в возрасте от 0 до 7 лет, из них в возрасте до 3 лет – 1451 чел., от 3 до 7 лет – 2084 чел. Общее количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, – 16, из них муниципальных – 16, государственных – 0.

Таблица 9 - Охват дошкольным образованием детей в учреждениях образования (муниципальные и государственные)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Возраст детей** | **на 01.01.2020** | | |
| **количество детей (чел.)** | **всего чел. проживающих** | **% охвата** |
| до 3 лет | 238 | 1451 | 16,4% |
| от 3 до 7 лет | 1591 | 2084 | 76,34% |
| от 7 до 8 лет | 8 | 8 | 100% |
| от 0 до 8 лет | 1837 | 3543 | 51,9% |

Таблица 10 - Число детей, охваченных различными формами дошкольного образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Возрастная группа** | **На 01.01.2019 (чел.)** | **На 01.01.2020 (чел.)** |
| в возрасте от 0 до 1 года | 0 | 0 |
| в возрасте от 1 до 2 лет | 22 | 35 |
| в возрасте от 2 до 3 лет | 169 | 203 |
| в возрасте от 3 до 4 лет | 386 | 363 |
| в возрасте от 4 до 5 лет | 446 | 453 |
| в возрасте от 5 до 6 лет | 373 | 408 |
| в возрасте от 6 до 7 лет | 344 | 367 |
| в возрасте от 7 до 8 лет | 11 | 8 |
| Всего | 1751 | 1837 |

Таблица 11 - Показатели работы общеобразовательных учреждений

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей** | **2018-2019 у. год** |
| Количество учащихся | 4313 |
| Количество выпускников 11 классов, получивших аттестаты с отличием | 17 |
| Количество выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании по причине несдачи ЕГЭ | 3 |
| Участники краевых олимпиад | 8 |
| Призеры и победители краевых олимпиад | 3 |
| Количество выпускников 9 классов, получивших аттестаты с отличием | 16 (3,7 %) |
| Процент охвата учащихся горячим питанием | 63,6% |
| Количество групп продленного дня | 7 |
| Количество детей в группах продленного дня (охват в %) | 156 |
| Охват учащихся дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях | 3800 (88%) |

Таблица 12 - Сведения об обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учебный год** | **Всего обучающихся, чел.** | **В том числе:** | | | **Всего классов-комплектов, шт.** | **Средняя наполняемость классов, чел.** |
| **1-4**  **классы** | **5-9**  **классы** | **10-11 классы** |
| 2014/2015 | 3777 | 1703 | 1789 | 287 | 210 | 17,9% |
| 2015/2016 | 3930 | 1700 | 1909 | 321 | 204 | 19,2% |
| 2016/2017 | 4053 | 1715 | 2015 | 323 | 213 | 19% |
| 2017/2018 | 4196 | 1804 | 2084 | 308 | 220 | 19% |
| 2018/2019 | 4313 | 1885 | 2103 | 325 | 180 | 23,9% |

75 % общеобразовательных учреждений работают в две смены. На работу школ в две смены влияет их обеспеченность кадрами, учебная нагрузка педагогов, отсутствие свободных мест. С целью создания новых мест в общеобразовательных организациях в последующие годы запланированы мероприятия по строительству школ.

Таблица 13 - Доля детей, обучающихся во вторую смену

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2017г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| 22,2% | 17,8% | 20,5% | 19,1% | 17,4% |

Важной стратегической задачей является повышение качества общего и дополнительного образования.

Таблица 14 - Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, чел. | 3790 | 3795 | 3695 | 3329 | 3012 |
| Количество детей, проживающих на территории Надеждинского муниципального района, от общей численности детей данной возрастной группы, чел. | 3920 | 3930 | 4184 | 4196 | 4378 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 96% | 96% | 88% | 79% | 70% |

**Здравоохранение**

**Надеждинское сельское поселение**

Скорая медицинская помощь оказывает на базе филиала КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» в с. Вольно-Надеждинское, мощность – 4 автомобиля.

Также на территории Надеждинского сельского поселения действует КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» в п.Новом.

Также на территории Надеждинского сельского поселения расположены стоматологическая клиника, центр гигиены и эпидемиологии, клинико-диагностический центр, медицинский центр.

**Раздольненское сельское поселение**

Жители населенных пунктов ж.-д. ст. Виневитино, пос. Горное, казарма 25 км,   
пос. Тихое обслуживаются в поликлинике КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» в пос. Раздольное.

Скорая медицинская помощь оказывается на базе поликлиники КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» в пос. Раздольное, мощность – 1 бригада в смену.

Также на территории Раздольненского сельского поселения действует   
КГБУЗ МЦ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».

Согласно данным департамента здравоохранения Приморского края на территории Тавричанского сельского поселения квалифицированная скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) оказывается в поликлинике (филиал КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»), расположенной в пос. Тавричанка и рассчитанной на 132 посещения в смену, а также в фельдшерско-акушерском пункте (далее – ФАП ). В пос. Девятый Вал первичная медико-санитарная помощь оказывается в фельдшерско-акушерском пункте.

***Сфера культуры, туризма и организации досуга***

В настоящее время на территории Надеждинского муниципального района дополнительное образование в сфере культуры предоставляют МБОУ ДО «Станция юных туристов Надеждинского района», МБОУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского Надеждинского района» и МБОУ ДО «Центр детского творчества «Ровестник».

Работа детских школ искусств Надеждинского муниципального района строится в соответствии с основными целями и задачами образовательных учреждений дополнительного образования. Главным направлением в работе является реализация предпрофессионального и эстетического образования учащихся.

Основными направлениями реализации предпрофессиональных программ являются: музыкальное отделение («Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые инструменты», «Струнные инструменты», «Эстрадные инструменты», «Хоровое пение»); театральное искусство; изобразительное искусство («Живопись», «Декоративно-прикладное творчество»); «Хореографическое творчество».

Наиболее ценным ресурсом для развития туризма на территории сельского поселения является природа: девственные участки лесов, горные территории восточной части поселения, где расположен государственный природный заказник регионального значения «Тигровая падь». Прибрежные территории Амурского и Углового заливов менее ценны, поскольку данные акватории сильно загрязнены.

Природно-ресурсные факторы сельского поселения достаточно разнообразны, что позволяет развивать такие виды туризма, как культурно-познавательный; экологический; пляжно-купальный; спортивно-промысловый; деловой и событийный.

Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения осуществляет муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Надеждинского муниципального района, в состав которой входит девять библиотечных филиалов: МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского района» (п. Тавричанка); МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района» (п. Раздольное); библиотечный филиал № 1 (с. Тереховка); библиотечный филиал № 2 (с. Нежино); библиотечный филиал № 3 (п. Алекссевка); библиотечный филиал № 4 (п.Тимофеевка); МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского района» (с.В-Надеждинское); библиотечный филиал № 1 (п.Новый); библиотечный филиал № 2 (с.Прохладное);

Количество посещения библиотек подтверждает интерес к информационным услугам, литературе и интеллектуальному досугу.

Учреждения культуры клубного типа на территории Надеждинского сельского поселения:

МБУ «Надеждинский центр культуры и досуга»( п.Новый);

филиал МБУ ««Надеждинский центр культуры и досуга» (п.Западный);

МБУ «Центр культуры и досуга Надеждинского муниципального района»( с.Вольно-Надеждинское);

клуб (п.Кипарисово-2);

филиал МБУ «Надеждинский центр культуры и досуга» (с.Кипарисово).

Учреждения культуры клубного типа на территории Раздольненского сельского поселения:

МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» (п.Раздольное);

филиал №1 МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» (с.Нежино);

филиал №2 МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» (п.Оленевод);

филиал №3 МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» (с.Тереховка);

филиал №4 МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» (п.Городечное);

филиал №5 МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» (п.Алексеевка);

филиал №6 МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» «Юность» (п.Тимофеевка).

Учреждения культуры клубного типа на территории Тавричанского сельского поселения:

МКУ «Тавричанский центр культуры и досуга» (п.Тавричанка).

Несмотря на то, что на территории района осуществляют свою деятельность 13 учреждений культуры клубного типа, отсутствуют условия для расширения количества клубных формирований и творческих коллективов, чему препятствует ограниченность количества оборудованных помещений для репетиций творческих коллективов, организации занятий студий и клубов по интересам. Для решения данной проблемы необходимо проведение капитального ремонта во всех клубных учреждениях.

***Физическая культура и массовый спорт***

На территории Надеждинского муниципального района услуги в области физической культуры и спорта оказывают два муниципальных учреждения (таблица 15). Учреждениями, в соответствии с муниципальным заданием, ведется подготовка по различным видам спорта.

Таблица 15- Муниципальные учреждения физической культуры и спорта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование учреждения** | **Виды спорта и (или) услуги** |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский спортивный центр «Надежда» (МБОУ ДО ДЮСЦ «Надежда») | Волейбол, футбол, карате, джиу-джитсу, баскетбол, кэндо, самбо, легкая атлетика. |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение» Центр физической культуры и спорта» (МБУ «ЦФКиС») | Волейбол, дзюдо, настольный теннис, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, футбол, карате, джиу-джитсу, баскетбол, кэндо, самбо, легкая атлетика, фитнес. |

В настоящее время услуги в сфере адаптивной физической культуры населению оказывает одна образовательная организация, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам, и одно отделение всероссийской общественной организации.

Спортивные сооружения на территории Надеждинского муниципального района представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Спортивные сооружения на территории Надеждинского муниципального района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид спортивных сооружений** | **Единица измерения** | **2019 г.** |
| 1 | Спортивные залы | кв. м | 1 650 |
| 2 | Плоскостные сооружения | кв. м | 69 611 |
| 3 | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | кол-во | 0 |
| 4 | Бассейн | площадь зеркала воды, кв. м | 0 |
| 5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | кол-во | 1 |

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом объема планируемого жилищного строительства и прогнозируемого развития объектов социальной инфраструктуры**

**Образование**

**Надеждинское сельское поселение**

Согласно выполненным расчетам потребности постоянного населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на конец 2036 года предусмотрено строительство следующих объектов местного значения муниципального района:

*на первую очередь (конец 2021 года)*

с. Кипарисово

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 100 мест;
* муниципальная организация дополнительного образования на 70 мест в смену (при условии работы в 2 смены).

пос. Мирный

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 130 мест;
* муниципальная общеобразовательная организация на 210 мест;
* муниципальная организация дополнительного образования на 70 мест в смену (при условии работы в 2 смены).

пос. Зима Южная

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 225 мест.

пос. Соловей-Ключ

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 300 мест.

*на расчетный срок (2036 год)*

с. Вольно-Надеждинское

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 175 мест.

пос. Новый

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 175 мест.

пос. Кипарисово-2

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 50 мест;
* муниципальная организация дополнительного образования на 25 мест в смену (при условии работы в 2 смены).

пос. Соловей-Ключ

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 270 мест;
* муниципальная дошкольная образовательная организация на 300 мест;
* муниципальная общеобразовательная организация на 1300 мест;
* муниципальная организация дополнительного образования на 280 мест в смену (при условии работы в 2 смены);
* детская школа искусств на 230 мест (при условии работы в 2 смены).

с. Прохладное

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 275 мест;
* муниципальная организация дополнительного образования на 180 мест в смену (при условии работы в 2 смены).

пос. Зима Южная

* муниципальная общеобразовательная организация на 500 мест;
* муниципальная организация дополнительного образования на 130 мест в смену (при условии работы в 2 смены).

При внесении изменений в СТП Надеждинского муниципального района необходимо откорректировать мероприятия, касающиеся размещения объектов образования местного значения муниципального района в Надеждинском сельском поселении.

Кроме того, на первую очередь (конец 2021 года) в с. Вольно-Надеждинское рекомендована реконструкция здания действующей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» с увеличением мощности до 1400 мест.

В планируемой к размещению муниципальной общеобразовательной организации   
на 500 мест в пос. Зима Южная предполагается предоставление образовательных услуг жителям с. Прохладное.

**Раздольненское сельское поселение**

Согласно выполненным расчетам потребности постоянного населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на конец 2036 года предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов местного значения муниципального района:

Строительство

*на первую очередь (конец 2021 года)*

пос. Алексеевка

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 120 мест.

пос. Раздольное

* две муниципальные дошкольные образовательные организации на 120 мест каждая.

*на расчетный срок (конец 2036 года)*

пос. Алексеевка

* организация дополнительного образования на 60 мест в смену.

ж-д. ст. Барановский

* муниципальная дошкольная образовательная организация на 100 мест.

Реконструкция

*на первую очередь (конец 2021 года)*

пос. Раздольное

* МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» на 500 мест с целью восстановления технического состояния.

с. Тереховка

* МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» на 150 мест с целью восстановления технического состояния.

При внесении изменений в СТП Надеждинского муниципального района необходимо откорректировать мероприятия, касающиеся размещения объектов образования местного значения муниципального района в Раздольненском сельском поселении.

**Тавричанское сельское поселение**

Согласно выполненным расчетам потребности постоянного населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на первую очередь (конец   
2021 года) в пос. Тавричанка предусмотрено строительство двух муниципальных дошкольных образовательных организаций на 300 мест и 150 мест с учетом обслуживания детей поселков Девятый Вал и Давыдовка.

При внесении изменений в СТП Надеждинского муниципального района необходимо откорректировать мероприятия, касающиеся размещения объектов образования местного значения муниципального района в Тавричанском сельском поселении.

**Здравоохранение**

Увеличение потребности в услугах объектов социальной инфраструктуры существенным образом зависит от планов по жилищному строительству.

Жилищная проблема в Надеждинском муниципальном районе, так же как и в других районах России, не решена в полной мере, жилищная обеспеченность населения не соответствует современным стандартам развитых стран, а большая доля населения городского округа признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Предлагаемые параметры строительства учитывают планы по росту численности Надеждинского муниципального района в ближайшие годы за счет активного жилищного строительства (многоэтажная жилая застройка «Надеждинское полесье», «Зима Южная» и на территории ТОР «Надеждинская», малоэтажное строительство в районах Де-Фриз, Прохладное и Соловей Ключ) в объектах социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района на 2021-2023 г.г.:

**2021 год:**

Установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов: п.Рыбачий, ст.жд.Барановский;

Строительство модульной амбулатории п.Зима-Южная.

**2022 год:**

Установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов п.Морской, п.Де-Фриз, п.Тавричанка (РВС);

Строительство модульной амбулатории с.Прохладное.

**2023 год:**

Строительство модульной амбулатории п.Соловей-Ключ;

Строительство больничного комплекса: предлагаемая мощность больничного комплекса составит 176 коек круглосуточного стационара, 30 коек дневного стационара, 800 посещений в смену амбулаторного-поликлинического приема и 5 бригад скорой медицинской помощи. Увеличение коечного фонда предполагается за счет организации собственного инфекционного отделения мощностью 20 коек, кардиологических и пульмонологических коек в составе терапевтического отделения общей мощностью 40 коек, выделение службы паллиативной помощи в отдельное подразделение на 10 коек, развития гинекологической службы до 25 коек.

Медицинские кадры – это наиболее ценная и значимая часть ресурсов здравоохранения. Достаточная обеспеченность населения высококвалифицированными медицинскими кадрами и, как следствие, доступность и качество медицинской помощи являются важнейшими параметрами современного здравоохранения.

**Культура и искусство**

**Надеждинское сельское поселение**

Согласно выполненным расчетам потребности постоянного населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на конец 2036 года предусмотрено строительство следующих объектов:

*Объекты местного значения муниципального района*

*на расчетный срок (конец 2036 года)*

с. Вольно-Надеждинское

* центр культурного развития;
* музей.

*Объекты местного значения поселения*

*на первую очередь (конец 2021 года)*

пос. Западный

* филиал МБУ «Надеждинский центр культуры и досуга» на 200 мест.

пос. Мирный

* дом культуры на 135 мест.

*на расчетный срок (конец 2036 года)*

с. Вольно-Надеждинское

* дом культуры на 470 мест;
* музей.

с. Соловей-Ключ

* дом культуры на 550 мест.

пос. Зима Южная

* дом культуры на 230 мест.

с. Прохладное

* дом культуры на 340 мест.

При внесении изменений в СТП Надеждинского муниципального района необходимо откорректировать мероприятия, касающиеся размещения объектов культуры и искусства местного значения муниципального района в Надеждинском сельском поселении.

На первую очередь (конец 2021 года) в пос. Западный рекомендован снос здания, в котором функционирует филиал МБУ «Надеждинский центр культуры и досуга», в с. Прохладное рекомендован снос здания недействующего клуба.

В пос. Соловей-Ключ в здании с физкультурно-спортивным залом на 648 кв. м площади пола рекомендуется организация культурно-досуговой деятельности (400 мест).

**Раздольненское сельское поселение**

Согласно выполненным расчетам потребности населения в объектах социального   
и культурно-бытового обслуживания населения на конец 2036 года предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов культуры и искусства местного значения поселения:

Строительство

*на первую очередь (конец 2021 года)*

пос. Раздольное

* дом культуры на 470 мест с музеем.

пос. Алексеевка

* МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга», филиал № 5 на 130 мест.

пос. Оленевод

* МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» на 200 мест.

*на расчетный срок (конец 2036 года)*

пос. Алексеевка

* МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга», филиал № 5 на 130 мест.

Реконструкция

*на первую очередь (конец 2021 года)*

пос. Городечное

* МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» на 100 мест с целью восстановления технического состояния и обеспечения населения ж.-д. ст. Барановский.

пос. Тимофеевка

* МКУ «Раздольненский центр культуры и искусства» на 150 мест с целью восстановления технического состояния.

Предусмотрен снос здания филиала МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга», расположенного в пос. Алексеевка, и здания недействующего филиала МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга», расположенного в пос. Оленевод.

**Тавричанское сельское поселение**

Согласно выполненным расчетам потребности постоянного населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на конец 2036 года   
в пос. Тавричанка предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов культуры   
и искусства местного значения поселения:

*на первую очередь (конец 2021 года)*

* реконструкция действующего МКУ «Тавричанский центр культуры и досуга» с целью восстановления технического состояния;
* строительство дома культуры на 200 мест.

*на расчетный срок (конец 2036 года)*

* строительство дома культуры на 400 мест с целью восполнения дефицита, а также удовлетворения потребности населения пос. Девятый Вал и пос. Давыдовка;
* строительство музея.

**Физическая культура и массовый спорт**

**Надеждинское сельское поселение**

Согласно выполненным расчетам потребности постоянного населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на конец 2036 года предусмотрено размещение объектов местного значения поселения:

*на первую очередь (конец 2021 года)*

с. Вольно-Надеждинское

* физкультурно-спортивный зал на 540 кв. м площади пола (30х18);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

с. Прохладное

* физкультурно-спортивный зал на 261 кв. м площади пола (23,8х11);
* спортивная площадка на 614 кв. м (24,77х24,77).

пос. Соловей-Ключ

* спортивная площадка на 968 кв. м (22х44);
* спортивная площадка на 968 кв. м (22х44).

пос. Новый

* хоккейная корт на 1800 кв. м (30х60).

пос. Мирный

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 420 кв. м (28х15).

пос. Ключевой

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Кипарисово-2

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 261 кв. м (23,8х11).

пос. Зима Южная

* физкультурно-спортивный зал на 540 кв. м площади пола (30х18);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14);
* спортивная площадка на 614 кв. м (24,77х24,77).

*на расчетный срок (конец 2036 года)*

пос. Де-Фриз

* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Западный

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9).

с. Кипарисово

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9).

пос. Морской

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Новый

* физкультурно-спортивный зал на 216 кв. м площади пола (18х12);
* многофункциональная спортивная площадка на 800 кв. м (20х40);
* спортивная площадка на 420 кв. м.

пос. Рыбачий

* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Сиреневка

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Соловей-Ключ

* физкультурно-спортивный зал на 648 кв. м площади пола (36х18);
* футбольное поле на 800 кв. м (20х40);
* спортивная площадка на 968 кв. м (22х44).

пос. Стеклозаводский

* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Таежный

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 261 кв. м (23,8х11).

пос. Тоннель

* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Шмидтовка

* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

с. Прохладное

* спортивная площадка на 800 кв. м (20х40).

В пос. Новый предлагается размещение объекта местного значения муниципального района на первую очередь (конец 2021 года) – плавательного бассейна на 675 кв. м зеркала воды (50х13,5), в соответствии с расчетом потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта.

В пос. Новый на первую очередь (конец 2021 года) рекомендован снос хоккейной коробки, в пос. Кипарисово-2 – волейбольной площадки, в пос. Соловей-Ключ – футбольного поля.

В пос. Соловей-Ключ в здании с физкультурно-спортивным залом на 648 кв. м площади пола рекомендуется организация культурно-досуговой деятельности.

**Раздольненское сельское поселение**

Согласно выполненным расчетам потребности постоянного населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на конец 2036 года предусмотрено строительство следующих объектов:

Объекты местного значения муниципального района

*на первую очередь (конец 2021 года)*

пос. Раздольное

* стадион с футбольным полем на 1800 кв. м (60х30), беговыми дорожками, площадками для баскетбола, волейбола, хоккейной площадкой;

Объекты местного значения поселения

*на первую очередь (конец 2021 года)*

пос. Оленевод

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Алексеевка

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 800 кв. м (40х20).

с. Тереховка

* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

*на расчетный срок (конец 2036 года)*

пос. Городечное

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Горное

* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

ж.-д. ст. Барановский

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9).

пос. Тимофеевка

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

пос. Тихое

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 261,8 кв. м (23,8х11).

с. Нежино

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14).

При внесении изменений в СТП Надеждинского муниципального района необходимо откорректировать мероприятия, касающиеся размещения объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района в Раздольненском сельском поселении.

**Тавричанское сельское поселение**

Согласно выполненным расчетам потребности постоянного населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на конец 2036 года предусмотрено строительство следующих объектов местного значения поселения:

*на первую очередь (конец 2021 года)*

пос. Тавричанка

* физкультурно-спортивный зал на 540 кв. м площади пола (30х18);

*на расчетный срок (конец 2036 года)*

пос. Девятый Вал

* физкультурно-спортивный зал на 162 кв. м площади пола (18х9);
* спортивная площадка на 364 кв. м (26х14);

пос. Давыдовка

* спортивная площадка на 261,8 кв. м (23,8х11).

Согласно выполненным расчетам на первую очередь (конец 2021 года) в пос. Тавричанка необходимо разместить плоскостное спортивное сооружение краевого значения площадью 800 кв. м.

При внесении изменений в СТП Приморского края необходимо откорректировать мероприятия, касающиеся размещения объектов физической культуры и спорта краевого значения в Тавричанском сельском поселении.

В пос. Тавричанка рекомендован снос здания, в котором расположен действующий физкультурно-спортивный зал, в пос. Девятый Вал снос действующих плоскостных сооружений.

**2.4.Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района на период до 2036 года реализуется в соответствии с учетом требований федерального, регионального и местного законодательства.

*Нормативная правовая база Российской Федерации:*

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) Земельный кодекс Российской Федерации;

3) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);

4) Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

5) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

7) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

8) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

10) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

11) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

12) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

13) Федеральный закон от 29.07.2017 № 258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

14) постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

*Нормативная правовая база Приморского края:*

1) Закон Приморского края от 29.06.2009 № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;

2) постановление Правительства Приморского края от 30.01.2020 № 59-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае»;

*Нормативная правовая база Надеждинского муниципального района:*

1. Устав Надеждинского муниципального района;

2) Генеральный план Надеждинского сельского поселения, с изменениями, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2018 № 178-па «О внесении изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»;

3) Генеральный план Раздольненского сельского поселения с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2018 г. № 180-па «О внесении изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»;

4) Генеральный план Тавричанского сельского поселения с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2018 № 179-па «О внесении изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»

5) Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 20.03.2020 № 140 «О подготовке и утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района Приморского края»;

6) Постановление Правительства Приморского края от 30.01.2020 № 59-пп «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и поселений, входящих в его состав»;

**3.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района**

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района направлены на достижение целей и задач Программы, а также отраслевых задач применительно к областям образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.

В составе следующие задачи:

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей;

развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Надеждинского муниципального района, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. Организация информационного обслуживания населения. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей Надеждинского муниципального района к культурным ценностям;

привлечение населения Надеждинского муниципального района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным формам досуга;

обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры здравоохранения, обеспечение потребности и доступности объектов здравоохранения для населения.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

планами по осуществлению нового жилищного строительства;

загрузкой объектов образования;

износом зданий и сооружений существующих учреждений;

потребностью в повышении качества предоставляемых услуг, соответствии их современным требованиям к стандартам оказания услуг и пр.

Выполнение мероприятий программы планируется в 2 этапа: 1-й этап –2017-2022 гг., 2-й этап - 2023-2036 гг. и предполагает охват следующих видов объектов социальной инфраструктуры:

1. образование (дошкольные образовательные учреждения, средние общеобразовательные школы, объекты дополнительного образования);
2. здравоохранение (скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь)

В качестве исходных данных при формировании перечня инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района были приняты следующие документы:

1. Генеральный план Надеждинского сельского поселения, с изменениями, утвержденными постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2018 № 178-па «О внесении изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»;

2. Генеральный план Раздольненского сельского поселения с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2018 г. № 180-па «О внесении изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»;

3. Генеральный план Тавричанского сельского поселения с изменениями, утвержден-ными Постановлением Администрации Приморского края от 20.04.2018 № 179-па «О внесении изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края».

Перечень мероприятий с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы представлены в Таблице 17.

**Таблица 17. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОНННЫХ ПРОЕКТОВ)**

**по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположение объекта** | **Парамет-**  **ры объекта** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель/соисполнитель** | **Источник мероприятия** | **Сроки реализации мероприятия** | | | | | | |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025-2030 гг.** | **2031-2036гг.** |
| **Образование** | | | | | | | | | | | | | |
| **Дошкольные образовательные организации** | | | | | | | | | | | | | |
| **Первая очередь** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, п. Новый  (ул. Молодежная д. 12) | 120 мест | реконструкция | управление образования, управление градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское  (относительно ориентира по ул. Анисимова,75) | 152 места | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | 100 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с. Мирный | 130 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, с.Зима-Южная | 225 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с.Соловей-Ключ | 300 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Раздольненское сельское поселение пос. Алексеевка | 120 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | 120 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Раздольненскоесельское поселение, пос. Раздольное | 120 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | 300 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | 150 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчетный срок** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с Вольно-Надеждинское | 175 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, пос. Новый | 175 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | 50 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | 270 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | 300 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, с. Прохладное | 275 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Раздольненское сельское поселение, ж.-д.ст.Барановский | 100 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общеобразовательные организации** | | | | | | | | | | | | | |
| **Первая очередь** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная общеобразовательная организация | Надеждинское сельское поселение, с Вольно-Надеждинское | 1224 места | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная общеобразовательная организация | Надеждинское сельское поселение, с. Мирный | 210 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 п. Раздольное Надеждинского района» | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | 500 мест | Реконструкция (высокий износ) | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12 с.Тереховка Надеждинского района» | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | 150 мест | Реконструкция (износ 80%) | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчетный срок** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная общеобразовательная организация | Надеждинскесельское поселение, пос. Соловей-Ключ | 1300 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная общеобразовательная организация | Надеждинске сельское поселение, с. Прохладное | 500 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная общеобразовательная организация | Раздольненское сельское поселение, ж.-д.ст.Барановский | 200 мест | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организации дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| **Первая очередь** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная организация дополнительного образования | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | 70 мест в смену (при условии работы в 2 смены) | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная организация дополнительного образования | Надеждинское сельское поселение, с. Мирный | 70 мест в смену (при условии работы в 2 смены) | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчетный срок** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная организация дополнительного образования | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | на 25 мест в смену (при условии работы в 2 смены) | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная организация дополнительного образования | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | 280 мест в смену (при условии работы в 2 смены) | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная организация дополнительного образования | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | на 230 мест (при условии работы в 2 смены) | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная организация дополнительного образования | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | на 280 мест в смену (при условии работы в 2 смены); | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная организация дополнительного образования | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | на 180 мест в смену (при условии работы в 2 смены). | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная организация дополнительного образования | Надеждинске сельское поселение, с.Зима-Южная | на 130 мест в смену (при условии работы в 2 смены). | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная организация дополнительного образования | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | на 60 мест в смену. | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |

**4.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района**

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенные в настоящую Программу, реализуются в отношении объектов местного, краевого и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников в рамках договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении территорий, инвестиционных программ и других договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района представлена в Приложении 1.

Источниками для определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры являлись:

1) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

2) Муниципальная программа «Развитие образования Надеждинского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 31.12.2019 № 747;

3) Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па;

4) Экономически эффективная проектная документация повторного использования.

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ориентации отрасли, осуществляющей свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависит от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - не комплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день местный бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников:

бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

Одним из источников финансирования социальной сферы являются средства ведомств. В ведении предприятий находилась значительная часть объектов, оказывающих социально-культурные и жилищно-коммунальные услуги. Средства, получаемые объектами социальной сферы от населения за оказанные ему услуги, пока занимают небольшой удельный вес. Это обусловлено, во-первых, тем, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, во-вторых, развитие платных услуг ограничено низкой платежеспособностью подавляющей массы населения. В этих условиях основным источником финансирования социальной сферы стали средства, мобилизуемые и распределяемые через бюджетную систему, и средства внебюджетных фондов.

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг и предприятий жилищно-социального обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели, и ослаблением контроля со стороны государства как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния учреждений социально-культурной и коммунально-бытовой сферы. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться по различным методикам.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается ее поэтапная детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

**5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района на 2020-2036 годы, являются тенденции социально-экономического развития района, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Надеждинского муниципального района. Реализация инвестиционных проектов заложит основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения являются:

- в области образования:

увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием;

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену;

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования;

увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений в районе;

увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в районе.

Таблица 18 - Целевые индикаторы Программы развития социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2020 г.** | | **2021 г.** | | **2022 г.** | | **2023 г.** | **2024 г.** | | | **2025- 2030 гг.** | **2031- 2036 гг.** |
| **Система образования** | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | |
| Количество учреждений, реализующих программы дошкольного образования | ед. | | 16 | | 25 | 26 | 26 | | | 26 | 31 | | 33 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений в районе | % | | 25 | | 52 | 54 | 58 | | | 61 | 100 | | 100 |
| Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Надеждинского муниципального района, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет в районе | % | | 80 | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | 100 |
| Количество общеобразовательных учреждений | ед. | | 12 | | 13 | 13 | 13 | | | 13 | 14 | | 16 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений в районе | % | | 98 | | 98 | 98 | 99 | | | 99 | 100 | | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | | 80 | | 81 | 90 | 95 | | | 97 | 100 | | 100 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | | 77 | | 78 | 79 | 79 | | | 80 | 81 | | 82 |

**6.Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района**

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности Программы подготавливается профильным органом администрации Надеждинского муниципального района совместно с соисполнителями до установленного срока.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 2 этапа. На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:


где:*in=(Zрф / Zрпл)×100%*

- индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

*Zрф*-фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном году;

*Zрпл*-значение планируемого n-го целевого показателя на отчетный год.

На втором этапе рассчитывается общая оценка эффективности программы по следующей формуле:



где:

Э – оценка эффективности реализации Программы;

n – число целевых индикаторов Программы;

- сумма индивидуальных индексов достижения n-х целевых показателей Программы.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы может быть дана в пределах от 0 % до 100 %, таким образом:

при значении от 80 до 100 % Программа признается эффективной;

при значении от 50 до 79 % Программа признается недостаточно эффективной;

при значении до 49% Программа признается неэффективной.

Предусмотренные Программой мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района окажут существенное влияние на экономические показатели в части инвестиций в основной капитал, будут способствовать созданию новых рабочих мест, а также за счет налога на доходы физических лиц - росту налоговых доходов бюджетов всех уровней.

**7.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района, направленные на достижение целевых показателей Программы**

Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района, являются:

1) внесение изменений в Генеральный план Надеждинского муниципального района – при появлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Надеждинского муниципального района;

2) применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

3) координация мероприятий и объектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

4) разработка и систематическая актуализация муниципальных программ Надеждинского муниципального района;

5) разработка инвестиционного перечня объектов капитального строительства Надеждинского муниципального района;

6) запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

7) разработка регламентов и стандартов эксплуатации и/или использования объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района на всех этапах жизненного цикла объекта.

Приложение 1

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры

Надеждинского муниципального района

на период до 2036 гг.

**Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Надеждинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | | **Местоположе-ние объекта** | **Мероприятие** | **Ответст-**  **венный исполни-**  **тель** | **Источник финанси-**  **рования** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **1-й этап** | | | | | | **Итого**  **1-й этап** | **2-й этап** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025-2030** |  | **2031-2036** |
| **Образование** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дошкольные образовательные организации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Первая очередь** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, п.Новый  (ул.Молодежная д. 12) | | реконструкция | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  | 62 740,88 |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 505,97 |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 63 246,85 |  |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское  (относительно ориентира по ул. Анисимова,75) | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  | 128 711,70 |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  | 67 161,43 |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 541,62 |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 196 414,75 |  |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с. Мирный | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, с.Зима-Южная | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с.Соловей-Ключ | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Раздольненское сельское поселение пос. Алексеевка | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры образования | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчетный срок** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, с Вольно-Надеждинское | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, пос. Новый | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Надеждинске сельское поселение, с. Прохладное | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Раздольненское сельское поселение, ж.-д.ст.Барановский | | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общеобразовательные организации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Первая очередь** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная общеобразовательная организация | | Надеждинское сельское поселение, с Вольно-Надеждинское | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  | 1 184 192,00 |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  | 38 360,00 |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 313,00 |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 1 222 865,00 |  |
| 2 | Муниципальная общеобразовательная организация | | Надеждинское сельское поселение, с. Мирный | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 п. Раздольное Надеждинского района» | | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | Реконструкция (высокий износ) | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12 с.Тереховка Надеждинского района» | | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | Реконструкция (износ 80%) | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчетный срок** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Муниципальная общеобразовательная организация | | Надеждинскесельское поселение, пос. Соловей-Ключ | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная общеобразовательная организация | | Надеждинске сельское поселение, с. Прохладное | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная общеобразовательная организация | | Раздольненское сельское поселение, ж.-д.ст.Барановский | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организации дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Первая очередь** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная организация дополнительного образования | | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная организация дополнительного образования | | Надеждинское сельское поселение, с. Мирный | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчетный срок** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная организация дополнительного образования | | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная организация дополнительного образования | | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная организация дополнительного образования | | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная организация дополнительного образования | | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальная организация дополнительного образования | | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная организация дополнительного образования | | Надеждинске сельское поселение, с.Зима-Южная | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальная организация дополнительного образования | | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | строительство | управление образования, управление градостроительства и архитектуры | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание:**

|  |
| --- |
| ФБ - федеральный бюджет.  КБ - краевой бюджет.  МБ - местный бюджет.  ВИ - внебюджетные источники. |